B类

昆明市官渡区住房和城乡建设局文件

官住建〔2018〕40号

昆明市官渡区住房和城乡建设局

关于对人大昆明市官渡区第十六届人民代表大会第二次会议第162091号建议的答复

张祥代表：

你在人大昆明市官渡区第十六届人民代表大会第二次会议上提出的第162091号建议《关于加快永中路改扩建解决片区交通拥堵的建议》已交由我局主办，现就有关情况回复如下：

依据昆明市城市规划道路路网，永中路位于的云溪片区除建成的昌宏路、彩云北路、金源大道、广福路等主干道外，此区间纵、横次（支）道路有官渡8、官渡7、官渡43等8条规划道路；按照云溪村城中村改造项目，8条道路均与项目同步实施， 2012年已委托开发商代建。经统计，目前仅有官渡43号路、官渡213、官渡248、永中路半幅道路、官渡253（东段），路基工程完成，官渡7、官渡40等2条道路工程形象达到55%，官渡209暂未实施。总体情况看该片区道路建设推进进度极为缓慢，严重影响周边道路交通和路网功能的发挥。为此，我们也将抓紧督促代建单位尽快完成建设任务，为周边道路通行提供良好的交通环境。

感谢你对官渡区住建局工作的关心，并欢迎你们继续积极献言献策。

联系人：艾大云           联系电话：67182531

昆明市官渡区住房和城乡建设局

2018年6月28日

昆明市官渡区住房和城乡建设局            2018年6月28日 印