昆明市官渡区发展和改革局

2022年官渡区区级储备粮食仓库项目

建设专项资金项目

- 项目名称

官渡区区级储备粮食仓库项目建设专项资金项目

- 立项依据

1.昆明市发展和改革委员会《关于昆明市官渡区区级储备粮食仓库项目可行性研究报告的批复》(昆发改经贸〔2012〕90号)

2.昆明市发展和改革委员会《关于调整昆明市官渡区区级储备粮食仓库项目建设投资规模的批复》（昆发改经贸〔2020〕744号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市官渡区发展和改革局

组织机构代码：11530111015117770R

地址：昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦1号楼1318办公室

联系电话：67171008

法人代表：关俊

经费来源：财政年初预算

单位概况：无

- 项目基本概况

该项目于2007年7月5日取得《昆明市粮食局关于官渡区新建区级粮食储备库的立项批复》（昆粮政〔2007〕27号），于2012年2月17日取得昆明市发展和改革委员会《关于昆明市官渡区区级粮食储备仓库项目可行性研究报告的批复》(昆发改经贸〔2012〕90号)，于2013年12月3日取得昆明市住房和城乡建设局《关于对昆明市官渡区区级粮食储备仓库工程初步设计的批复》(昆建发〔2013〕533号)。2020年11月27日，该项目取得昆明市发展和改革委员会《关于调整昆明市官渡区区级粮食储备仓库项目建设投资规模的批复》(昆发改经贸〔2020〕744号)，批复调整该项目建设投资规模如下：

项目总建筑面积由34624.21平方米增加至47522.89平方米（计容面积61064.53平方米），项目分两期开发建设，增加后一、二期主要技术经济指标为：一期总用地面积79.01亩（净用地面积73.88亩），总建筑面积22650.3平方米（计容面积34574.6平方米），新建粮食仓库11053.5平方米，食用油包装车间1437.8平方米，大米成品库及应急加工车间3723.9平方米，非生产性辅助用房5743.12平方米；配套建设消防水池585.88平方米，药品库87.22平方米，清理除杂筒仓2个（仓容3500吨），食用油灌6个（库容6000立方米）及绿化、道路、停车、门卫等附属设施。

二期总用地面积33.22亩（净用地面积17.33亩），总建筑面积24872.59平方米（计容面积26489.93平方米），新建粮食仓库1842.25平方米，应急物资库7775.15平方米，物色食品加工生产车间15116.31平方米，配套建设变配电房120平方米及绿化、道路、停车等附属设施。新建粮食储备库仓容5.0万吨，油脂储存库容0.58万吨。

项目总投资由19338.49万元增加至36385.1万元。其中，工程建筑安装费用25316.34万元，工程建设其他费用8537.02万元（包括征地拆迁费用5193.74万元），建设期贷款利息1098.76万元，工程预备费1432.98万元。新增投资所需建设资金由官渡区财政统筹安排，不留资金缺口。

- 项目实施内容

项目完成竣工验收和整体移交

- 资金安排情况

昆明市官渡区财政局年初预算安排2000.00万元。

- 项目实施计划

项目结算审计、专项验收及整体竣工验收。

- 项目实施成效

昆明市官渡区区级储备粮食仓库项目是中央预算内投资重点项目，是昆明市重点支持建设的重大社会民生保障项目，更是关乎全省、全市粮食安全的战略性项目。项目的建成可有效解决昆明市主城区粮食仓储设施简易落后，仓储安全性能较低的现实问题，对保障地方粮食安全，加强政府宏观调控能力，提高粮食仓储能力和抵御粮食市场风险能力，保障粮食市场稳定供应具有十分重要的意义。

- 项目绩效目标表

| 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标 类型 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.产出 指标 |  |  |  |  |  |  |
| （1）数量 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 完成粮库项目（二期）--特色食品加工生产车间、应急物资库及附属工程建设项目建设并竣工验收投入使用。 | % | 定性 指标 | 1.昆发改经贸〔2020〕744号 关于调整昆明市官渡区区级储备粮食仓库项目建设投资规模的批复 2.按照《昆明市官渡区区级储备粮食仓库一期收尾和二期建设工程项目代建委托合同》约定内容； 3.昆明市官渡区区级储备粮食仓库—特色食品加工生产车间、应急物资库及附属工程建设项目-项目（二期）建设工程施工合同相关约定。 |  |
| （2）质量 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 粮库项目有关建设内容验收合格，符合国家、地区及行业标准。 | % | 定性 指标 | 粮库项目有关建设内容符合国家、地区及行业标准，达到验收标准。 |  |
| （3）时效 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 2022年1月30日前 | % | 定性 指标 | 1.昆发改经贸〔2020〕744号 关于调整昆明市官渡区区级储备粮食仓库项目建设投资规模的批复 2.按照《昆明市官渡区区级储备粮食仓库一期收尾和二期建设工程项目代建委托合同》约定内容； 3.昆明市官渡区区级储备粮食仓库—特色食品加工生产车间、应急物资库及附属工程建设项目-项目（二期）建设工程施工合同相关约定。 |  |
| 2. 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| (1)经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 满足官渡区区级储备粮储粮需求，提高粮油应急保障能力。 | % | 定性 指标 | 昆明市官渡区区级储备粮食项目建设项目可行性研究报告 |  |
| （2）社会 效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 提高储粮安全性能，保障粮食安全、储粮科学化，促进地方经济和社会发展，加强政府调控能力。 | % | 定性 指标 | 昆明市官渡区区级储备粮食项目建设项目可行性研究报告 |  |
| 3.满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| (1) 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 以服务辖区乃至全省人民群众粮油消费需求为中心，切实解决辖区仓容、中转设施不足的矛盾和需要依靠代储企业承储区级储备粮的实际问题，确保区级储备粮油储得进、管得好、调得动、用得上。 | % | 定性指标 | 昆明市官渡区区级储备粮食项目建设项目可行性研究报告 |  |
|  | = | 满足辖区粮油市场及广大人民群众粮油需求。 | % | 定性指标 | 昆明市官渡区区级储备粮食项目建设项目可行性研究报告 |  |
|  | = | 提高政府对粮油市场的宏观调控能力。 | % | 定性指标 | 昆明市官渡区区级储备粮食项目建设项目可行性研究报告 |  |

官渡区发展和改革局

2022年产业扶持政策专项经费项目

- 一、项目名称

产业扶持政策专项经费项目

- 立项依据

- 《官渡区促进经济高质量发展若干政策措施》

三、项目实施单位

单位名称：昆明市官渡区发展和改革局

组织机构代码：11530111015117770R

地址：昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦1号楼1318

联系电话：67171008

法人代表：关俊

经费来源：财政年初预算

单位概况：无

- 项目基本概况

为加快推进官渡区产业经济实现高质量发展，由我局牵头拟定了《官渡区促进经济高质量发展若干政策措施》，由官渡区科学技术和信息化局、官渡区商务和投资促进局、官渡区区委宣传部、官渡区文化和旅游局等相关部门根据政策措施文件条款内容，提出项目预算，我局统一上报2022年产业扶持政策预算。

五、项目实施内容

开展产业扶持政策资金兑现工作

六、资金安排情况

官渡区财政局年初预算安排7000.00万元

七、项目实施计划

由昆明市官渡区发展和改革局会同官渡区科学技术和信息化局、官渡区商务和投资促进局、官渡区区委宣传部、官渡区文化和旅游局等部门抓好政策措施实施，组织好资金兑现。

八、项目实施成效

通过政策实施，促进各行业企业健康发展，推动官渡区经济高质量发展。

九、项目绩效目标表

| 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.产出指标 |  |  |  |  |  |  |
| (1)数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 扶持资金 | = | 7000 | 万元 | 定量指标 | 各扶持政策条款及部门预算 |  |
| (2)质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 促进产业发展 | = | 正增长 | % | 定性指标 | 产业发展 |  |
| (3)时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 扶持1年 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 2022年 |  |
| 2.效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| (1) 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 促进产业发展，社会稳定发展 | = | 100 | % | 定性指标 | 对企业扶持落实到位，符合企业享受扶持 |  |
| (2) 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产业健康稳定发展 | = | 正增长 | % | 定性指标 | 企业知晓扶持政策、享受政策 |  |
| 3.满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| (1) 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 企业满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 对企业扶持落实到位 |  |
| 企业知晓率 | = | 100 | % | 定性指标 | 企业知晓扶持政策 |  |
| 自评满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 扶持工作落实 |  |