BSZN-1100223000

占用、挖掘城市道路审批

办事指南

昆明市官渡区行政审批局

2025年12月1日发布

# 占用、挖掘城市道路审批办事指南

# 一、受理范围

申请内容：占用、挖掘城市道路审批许可申请。

申请人范围及申请条件：适用于昆明市官渡区行政区域内申请办理“占用、挖掘城市道路审批”的企业。

# 二、设定依据

# 《城市道路管理条例》（1996年6月4日国务院令第198号，2011年1月1日予以修改）第三十条：未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位和个人不得占用或挖掘城市道路。第三十一条：因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。第三十三条：因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准。

# 《城市道路管理条例》（1996年6月4日国务院令第198号，2011年1月1日予以修改）第二十九条：依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的，应当经市政工程行政主管部门批准，方可建设。

# 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日国务院令第412号，2009年1月29日予以修改）附件第109项：城市桥梁上架设各类市政管线审批，实施机关：所在城市的市人民政府市政工程设施行政主管部门。

# 《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号)第二条第（二）项：将‘占用、挖掘城市道路审批’、‘依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批’、‘城市桥梁上架设各类市政管线审批’3项合并为‘市政设施建设类审批’1项”。

# 三、实施机关

# 昆明市官渡区行政审批局，是办理该行政许可事项的法定机关，负责该行政许可事项的审查并作出行政许可决定。

# 四、许可条件

# （一）予以批准的条件：

1、新办（首次）准予批准的条件：

（1）取得《建设工程规划许可证》；

（2）取得《市政工程施工许可证》；

（3）其他原因（如自来水、排水、煤气、电力、等地下管线抢修的）需提供书面情况说明并经道路设施管理部门现场勘察核实的；

（4）因工程建设或者设置相关设施需要挖掘城市道路的；

（5）申请单位提供的施工组织设计方案和征得公安交通管理部门同意的交通组织方案均符合要求的。

2、延期准予批准的条件：

取得公安交通管理部门签署了同意延期意见的《城市道路占用、挖掘许可证》，并经道路设施管理部门现场核实。

# （二）不予批准的情形：

1、申请单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请许可的；

2、行政许可申请事项属于直接影响公共安全、人身健康、生命财产安全事项的；

3、经审查，违反《城市道路管理条例》《昆明市城市道路管理条例》及相关法律法规的规定或不符合市政工程技术标准的。

# 五、许可数量

无数量限制，符合条件即予许可。

# 六、受理形式和地点

受理形式：窗口和网上均可受理。

受理地点：官渡区国投大厦4号楼政务服务中心窗口。

地址：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口

交通方式：可乘坐第169、174、A12、232、252、253路公交车到达。

# 办理网址：http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网 ”

# 七、申请材料

占用、挖掘城市道路审批行政许可事项申请材料目录

| 序 号 | 材料名称 | 材料形式 | 份数 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《市政设施建设类审批事项申请表》 | 原件 | 1份 |  |
| 2 | 施工许可证 | 复印件 | 1份 |  |
| 3 | 挖掘道路挖掘工程现场施工方案 | 原件 | 1份 |  |
| 4 | 规划许可证及规划部门意见 | 复印件 | 1份 |  |

八、办结时限

受理时限：材料符合要求，当场受理。

法定办理时限: 20个工作日，前置审批时间不计算在内。

承诺办理时限：1个工作日，前置审批时间不计算在内。

# 九、许可收费及依据

收费环节：

- 申请单位至官渡区人民政府政务服务中心二楼10号城管局窗口开据收费票据。

- 申请单位带齐收费票据至申请单位开户银行进账。

- 申请单位完成进账后将收费票据第一联返还至官渡区人民政府政务服务中心二楼10号城管局窗口

收费项目：“云南省城市道路挖掘修复费”、“云南省城市道路占用费”。

收费依据：建设部、财政部、国家物价局“关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知”【建城[1993]410号】、省物价局、省财政厅关于云南省城市道路挖掘修复收费标准的批复【云价房发（1999）232号】。

收费标准：

云南省城市道路占用费

| 建筑施工临时占道 | 路类 单价（元） 道 类 |  | 车行道 | 人行道 | 空地路肩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干道 |  | 0.50 | 0.40 | 0.30 |
|  | 次干道 |  | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
|  | 一般道路 | 各级风景区道路 | 0.50 | 0.40 | 0.30 |
|  |  | 其它道路 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| 经营性占道 | 主干道 |  | --------- | --------- | 0.60 |
|  | 次干道 |  | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
|  | 一般道路 | 各级风景区道路 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
|  |  | 其它道路 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
| 直接设置在城市道路的广告牌、霓虹灯设施 | 按立面面积每平方米每年300.00元 |  |  |  |  |
| 新开车辆通道口 | 每平方米每日0.50元，按三年一次性收取 |  |  |  |  |

说明：本表中除已注明计算单位以外的其余几类收费均以元/每天每平方米为计算单位。

云南省城市道路挖掘修复费

| 道类 | 路面类别 | 单位 | 收费标准（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车行道 | 沥青路面 | 平方米 | 165 |
| 人行道 | 预制彩块 | 平方米 | 78 |

新建、改建和扩建的城市道路在竣工后五年内，除抢建地下管线外，不准挖掘。确需挖掘的，按下列规定缴纳城市道路挖掘路面修复费:

（一）城市道路竣工一年内（含一年）挖掘的，按规定标准的五倍交纳;

（二）城市道路竣工一年以上，三年以内（含三年）挖掘的，按规定标准的三倍交纳；

（三）城市道路竣工三年以上，五年以内（含五年）挖掘的，按规定标准的二倍交纳。

减免收费的情形：根据云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知（云价收费[2017]8号）文件指示，收费标准降低30%。

缴费时间：领取证书前。

缴费地点：申请单位开户银行。

# 十、办理流程

# （一）申请

1.提交方式

（1）窗口提交

接收申请的实施机关：昆明市官渡区行政审批局；

接收地址：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口

（2）网络提交

网址：http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网 ”

2.提交时间：

窗口提交：星期一至星期五上午9:00～12:00，下午13:00～17:00（法定节假日除外）。

网络提交：时间不限。

# （二）受理

现场受理时，收到申请材料后，符合要求及时通知受理；提交申请但申请材料不齐或者不符合法定形式的，材料齐全符合要求后再进行受理。

# （三）审核

# 窗口或网上接到申报后二个工作日内完成现场初审并核验施工现场，对申报材料齐全、条件符合规定的于一个工作日内办理完毕。

# （四）许可决定及送达方式

办理结果：市政设施建设类许可证

自作出决定之日起3日内，许可结果将在行政许可决定书书面公开。

送达方式：到昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口

# 十一、许可服务

# （一）咨询

# 1.咨询方式

（1）窗口咨询。

地址：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口

（2）电话咨询。电话号码：(0871) 66190385

（3）网络咨询。http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网 ”

# 2.咨询回复

回复方式：窗口回复、电话回复、网络回复。

回复机构：昆明市官渡区行政审批局。

回复时限：窗口咨询和电话咨询当场回复；网络咨询自收到咨询件后3个工作日内回复。

# （二）办理进程查询

申请人可通过电话号码：(0871)66190385或 “云南省政务服务网 ”http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home 查询审批事项办理进程。

# （三）监督投诉

窗口投诉：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口

电话投诉：(0871) 66190385

网上投诉：http://zwfw.yn.gov.cn/

# （四）行政复议或行政诉讼

公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以向官渡区行政审批局进行投诉，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向官渡区人民政府或官渡区行政审批局提出行政复议，或应当自知道或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向有管辖权限的人民法院提起行政诉讼。

行政复议机关名称：昆明市官渡区人民政府。

地址：官渡区云秀路2898号。

联系方式：(0871)67152522。

诉讼机关：昆明市官渡区人民法院。

地址：昆明市官渡区雨龙路1619号。

联系方式：（0871）67275888。

# 附件

附件1  行政许可事项办件流程图

附件2  相关表格

附件1

# 附件2

官渡区建筑施工占用

城市道路登记表

填表说明

1、由申请单位填表，一式四份，加盖公章。

2、报送本申请表时应附申请和平面位置图四份，图上用红线标明开挖位置，图上加盖公章。

3、表填完毕，预约市政、交警部门现场勘察，签署意见并报区城管局。

4、涉及主干道开挖，报市城管局备案，经批准后，到区便民服务中心领取许可证。

- 5、获准开工时，必须按备案登记时间、面积和文明施工规定进行施工。

昆明市官渡区建筑施工占用城市道路登记申请表

| 申请单位 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位 |  |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 使用 道路 范围 | 车行道 |  |  |  |
|  | 人行道 |  |  |  |
|  | 空 地 |  |  |  |
| 使用 时间 | 自 年 月 日起 共计 天 至 年 月 日止 |  |  |  |
| 工程项目批准文件名称、文号、日期 |  |  |  |  |
| 工程项目规划许可证批准证号、日期 |  |  |  |  |
| 申请占道 原因及要求 | 申请单位签章： 年 月 日 |  |  |  |
| 交警部门意见： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本表一式四份

昆明市官渡区城市道路挖掘(开口)

登记表

填表说明。

- 由申请单位填表，一式四份，加盖公章。

- 报送本申请表时应附书面申请和平面位置图四份，图上用红           线标明开挖位置，图上加盖公章。

3、表填完毕，预约交警、市政部门现场勘察，签署意见后报区。

4、获准开工时，必须按备案登记时间、地点、面积和文明施工规定进行施工。

昆明市官渡区城市道路挖掘（开口）登记表

| 申请单位 |  |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位 |  |  |  | 电话 |  |
| 申请项目 |  |  |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |
| 使用 道路 范围 | 主干道/ 次支道 | 车行道 | 长 米宽 米合 平方米 |  |  |
|  |  | 人行道 | 长 米宽 米合 平方米 |  |  |
|  |  | 空 地 | 长 米宽 米合 平方米 |  |  |
| 使用 时间 | 自 年 月 日起 共计 天 至 年 月 日止 |  |  |  |  |
| 工程项目批准文件名称、文号、日期 |  |  |  |  |  |
| 工程项目规划许可证批准证号、日期 |  |  |  |  |  |
| 申请开挖 原因 |  |  |  |  |  |
| 交警部门意见： |  |  |  |  |  |

备注：本表一式四份

占用、挖掘城市道路工程项目文明施工

责任书

为了加强占用、挖掘城市道路施工现场的文明规范管理，控制扬尘污染，改善市容环境及空气质量，保障人体健康和建设工程安全顺利的进行，特制订本占用、挖掘城市道路工程项目文明施工责任书。

本责任书由官渡区市政养护管理处（甲方），与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程项的：

建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全称）

施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全称）

监理单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全称）

（乙方）签订。

- 施工现场不得妨碍正常排水；施工现场必须悬挂《挖掘、占用城市道路许可证》；设置醒目安全警示标志，白天插红旗，夜间亮红灯；设置色彩统一、坚固、稳定的硬质围挡（墙），严禁敞开式作业。

- 围挡板底落地，不得有歪斜缺损现象，工地设置围挡（墙）的高度在市区主要路段工地周围应高于2.5米，并彩画，一般路段工地周围应高于1.8米。确保挡板（墙）整洁无灰尘、污泥，挡板（墙）外不得堆放任何物料、垃圾、排放污水等，保证施工工地周围环境整洁。

- 不得任意损坏或移动未经批准的路面和排水设施。埋设各种管线复土不得小于80厘米，水平间距应满足规范要求。沟槽还土必须达到市政工程质量标准，不得回填废土块，废旧沥青混合料，保证路面修复后不沉陷。竣工后及时清理现场并通知市政工程管理部门检查验收。

- 占用。掘动路面应按照批准的数量，交纳掘路修复补偿费和施工占道费以及保证押金，如需变更时，应提前办理变更手续，补交超出部分的费用，不办理变更手续者加倍收费。本建设工程缴纳押金          ，待竣工验收合格后予以退还。

- 占用、掘路恢复竣工后，由申报单位保修一年，负责解决保修期间内发生的质量问题，承担影响设施使用功能而造成的损失。

- 施工现场必须有专职安全员负责疏导交通，保证安全、畅通。对车辆出入口应有专职人员负责检查。

- 施工工地出入口必须进行硬化处理，并配备专门的清洗设备和人员对施工机械车辆进行清洗、清扫、防尘，车体和车轮带有泥土的车辆不得驶出工地。施工单位要采取洒水、覆盖等防尘措施，现场应用专人每天负责挡板（墙）的擦拭保洁工作。

- 凡在我市规划区内施工现场不准现场搅拌混凝土，严禁在人行道及车行道上搅拌水泥。施工现场不得随意堆放裸露黄土，确需堆放应采取绿纱网覆盖，防止扬尘，施工作业中产生的渣土必须及时清运。

- 挖掘工程时根据需要设置安全便桥，保证沿线居民安全、方便通行，临时挖掘快、慢车道或挖掘医院、商场、学校及大型公共场所周边的道路，必须在晚8时至次日6时期间施工、其余时间沟槽铺置钢板、保证交通畅通，现场不得堆放任何材料。

- 长距离占用挖掘城市道路必须分段施工，每段长度一般不超过200米，经验收合格后再进行下一段施工。

- 紧急抢修工程，可先行施工，但施工现场必须符合文明施工要求，并在24小时内补办有关手续。

- 工程施工完毕，经验收符合恢复路面面层条件后，施工方清理现场，经同意后可撤除挡板、钢板等安全设施，做到工完、料净、现场清，如有扬尘及时清扫、洒水。

- 施工单位未按规定施工，将责令停工，并在接到整改通知当日内按要求整改，整改合格后方可重新开工。

- 施工单位未按规定施工，在接到整改通知当日内未按要求整改的，将采取措施强制纠正，所需费用由施工方承担，并按规定进行处罚。

- 其它

- 本责任书由官渡区市政养护管理处负责解释

- 此责任书一式二份，责任书从签字盖章之日起生效，至该项目竣工验收合格终止。

责任单位及责任人签章

建设单位意见： 签章： 联系电话： 年 月 日

监理单位意见： 签章： 联系电话： 年 月 日

建筑施工企业意见： 法定代表人签章：（单位公章） 联系电话： 年 月 日

官渡区市政养护管理处意见： 签章： 年 月 日

临时占用、挖掘城市道路工程项目施工恢复承诺书

一、施工期间保护好市政设施和地下各种管线不受损害，如有损害由建设单位照价赔偿并负责恢复原状。

二、施工结束后按照原有城市道路标准原样恢复道路，保证路面修复后不沉陷。竣工后及时清理现场并通知市政工程管理部门检查验收。

三、临时占用、掘路恢复竣工后，由建设单位保修一年，负责解决保修期间内发生的质量问题，承担影响设施使用功能而造成的损失。

四、凡在我市规划区内施工现场不准现场搅拌混凝土，严禁在人行道及车行道上搅拌水泥。施工现场不得随意堆放裸露黄土，确需堆放应采取绿纱网覆盖，防止扬尘，施工作业中产生的渣土必须及时清运。

五、挖掘工程时根据需要设置安全便桥，保证沿线居民安全、方便通行，严格遵守交通警察部门的审批意见组织施工和围挡，施工围挡必须设置“五图一牌”及“工程概况”并按照昆明市围挡设置标准进行规范设置，保证交通畅通，现场不得堆放任何材料。

六、工程施工完毕，经验收符合恢复路面面层条件后，施工方清理现场，经同意后可撤除挡板、钢板等安全设施，做到工完、料净、现场清，如有扬尘及时清扫、洒水。施工结束后需对相关交通标线进行恢复。

七、在临时占用挖掘城市道路施工期间，出现设施倒塌、坠落等任何质量和安全问题均由建设单位全权负责。

临时占用挖掘城市道路施工位置：

临时占用挖掘城市道路施工时间：

临时占用挖掘城市道路施工规格：

临时占用、挖掘城市道路建设单位法定代表人签字（盖公章）：

联系人：

联系电话：

临时占用、挖掘城市道路施工单位法定代表人签字（盖公章）：

联系人：

联系电话：

市政设施建设类审批事项申请表

申请单位

法人代表

填表时间

填  表  说  明

1、本申请表由云南省住房和城乡建设厅统一印制，统一编号。

2、本表适用于新建、扩建、改建工程需依附或者穿越城市道路市政公用设施审批，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，自建设专用道路、管线与公用设施连接审批，占用、挖掘城市道路审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批的审批申请。

3、填报内容必须客观真实。

4、表中“申请单位”是应为全称。如是企业、公司其名称应与市场监管部门注册批准的名称相符。

5、表中“施工单位”是指具体实施工程的单位名称，即在市场监管部门注册批准名称（全称）。如是自建，应在此栏中注明。

6、表中“地点”请准确填写，具体到区、路、街和门牌号，如无门牌号，应写明参照物。

7、表中“设施种类”请按城市管理部门核定的设施名称填写，如“透水砖人行道”、“水泥混凝土车行道”等等。

8、表中“用途”须详实填写，并不得擅自改变用途。

9、本表须用钢笔或签字笔填写或打印，字迹工整，内容准确，不能随意涂改。

联系地址：××××××××××××  联系电话：××××××××××××

市政设施建设类审批事项申请表

| 申请项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 单 位 | 名称 | (公章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |
|  | 经办人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 名称 | (公章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |
|  | 经办人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请事项类别（填写选项编号并在对应选项后填写申请信息）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）新建、扩建、改建工程需依附或者穿越城市道路市政公用设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）占用、挖掘城市道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 城市桥梁上架设各类市政管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假引致的法律责任，概由申请单位承担，与审核机关无关。 申请单位：（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施管理部门现场查勘意见： 签章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批部门意见： 签章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证时间 |  |  | 年 月 日 |  |  | 发证号 |  |  |
| 批准施工时间 |  |  | 年 月 日起 年 月 日止 |  |  |  |  |  |