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一、前言 
	官渡区位于昆明市东南侧，滇池北岸，是昆明五城区之一，位于东经102°41′—102°48′，北纬24°54′—25°02′之间。西隔滇池与西山区相望，南接呈贡区，北与五华区、盘龙区相邻，东侧与嵩明县、宜良县接壤，管辖区域国土面积为552.21平方公里。官渡历经2004年主城行政区划调整、2008年阿拉乡和小板桥街道部分社区托管经开区、2014年2月大板桥街道（空港经济区）托管滇中新区三次调整。但是本次规划依然包含上述三个区域。现将各区域的社会经济概况介绍如下： 
	主城区：主城区面积为128km 2(下文统称为主城区)。下辖8个街道、89个社区。管辖区域常住人口近90万人，户籍人口58.15万人。区内有越南、缅甸、老挝驻昆总领馆，是全市国际交往的重要窗口。2020年全区主要经济指标基本扭负为正，预计地区生产总值完成1380亿元，绝对值居全市第一；一般公共预算收入49.65亿元、同比增长2.6%，绝对值居全市核心区第一；规模以上工业增加值增长2.6%；固定资产投资（不含农户）同比增长16.5%，绝对值居全市第一。 
	经济技术开发区域：托管的阿拉彝族街道面积87.44km 2，现有户籍人口77366人，共下辖13个社区居委会，29个居民小组。 
2020年签约项目113个、总投资565亿元，开工项目45个、总投资398亿元；引进内资170亿元，占全市的11.4%；实际利用外资2.39亿美元，分别占全省的32%、全市的36%；外贸进出口总额269亿元，较2019年增长了13倍。 
空港经济区：辖区国土面积396.6km 2（其中：山地面积约占74%，坝区
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面积约占26%），辖大板桥、李其、西冲、沙沟、复兴、花箐、长水、沙井、新发、阿底、一朵云、云桥、白汉场、乌西、兔耳、上对龙、中对龙、矣纳、小哨、云瑞20个社区居民委员会，99个居民小组。 
2020年辖区经济结构中，第一产业占7%，第二产业占23%，第三产业占70%。全区一般公共预算收入完成7.81亿元，同比增长17.8%；固定资产投资完成252.25亿元，同比增长29.6%；规模以上工业增加值同比增长5.8%；限额以上社会消费品零售总额同比增长2.3%；招商引资实际到位内资116.75亿元。 
党的十九大以来，习近平总书记从国家安全、生命安全、社会安全、 经济安全的政治高度，就防灾减灾救灾工作做出一系列重要论述。十九届 五中全会提出了“坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首 位，全面提高公共安全保障能力”“提升自然灾害防御工程标准”“提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力”等明确要求。 官渡区自然资源为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示精神，在总结全市“十三五”地质灾害防治工作经验教训基础上, 研判地质灾害发生发展趋势、认真谋划、会商年度防治重点工作基础上，为了避免和减轻地质灾害给国家和人民群众的生命财产造成危害和损失，保障官渡区区国民经济的可持续发展，主动地、有预见性地部署地质灾害防治工作刻不容缓，意义重大。2011年7月，根据《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（云政发[2010]年172号）及《官渡区“十二五”社会经济发展规划纲要》，由官渡区国土资源局组织对《官渡区地质灾害防治规划（2005～ 2020 年）》进行修编。 
党的十八大以来，党和国家对地质灾害防治工作提出了更高要求，习近平总书记多次就防灾减灾救灾工作发表重要讲话，对防灾减灾救灾多次做出
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重要论述和批示指示。党的十九届五中全会提出了“坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，全面提高公共安全保障能力”“提升自然灾害防御工程标准”“提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力”等明确要求。对于云南来说，习近平总书记时刻挂念着边疆各族人民，时刻关心着云南的发展。党的十八大以来，习近平总书记两次考察云南，发表重要讲话、作出系列重要指示批示，殷切希望云南正确认识和把握在全国发展大局中的地位和作用，闯出一条跨越式发展的路子来，努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章。 
为认真贯彻落实党的十九届五中全会精神及习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神及《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，在巩固前期工作成果的基础上，从全局和长远的角度对未来5年的地质灾害防治工作进行统筹规划，对工作目标、工作任务、工作措施进行有效优化调整，推进关口前移，加强灾前防御、综合施策、有效减轻地质灾害风险。现依据国家、省、市、县相关法律法规及文件技术要求（指南），编制《官渡区地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）》，以下简称《规划》。 
2021年3月，为认真贯彻落实好党中央、国务院、省委省政府的决策部署，遵循“人民至上，生命至上”的发展理念，官渡区自然资源局结合《地质灾害防治条例》、《云南省地质环境保护条例》、《地质灾害防治管理办法》和《云南省州(市)、县(市、区)地质灾害防治规划（2021～ 2025 年）编制指南》有关要求，以《官渡区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为基础，根据官渡区地质灾害防治的特点，总结经验教训，明确工作指导思想、主要目标、任务和对策，调动一切积极因素，合理配置资源，最大限度减轻地质灾害造成的损失，结合规划区地质环境条
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件、地质灾害分布特征、危害程度和地质灾害防治现状和存在的问题，科学合理部署昆明市各县（市、区）地质灾害防治工作，并编制了《官渡区地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025 年）》。 
1. 规划区范围：《规划》适用于官渡区原区划范围，国土面积为
	552.21km
	2，包括托管于经济技术开发区的阿拉街道（87.44km 2）及

	托管于空港经济技术开发区的大板桥街道（396.3km
	2）及主城区

	（128km
	2）。 


规划期： 2021～2025年； 
基准年： 2020年； 
（一）地质灾害现状 
	(1)地质环境基本特点 
	官渡区位于滇池北岸，属金沙江一级支流普渡河上游的滇池流域，河流两岸山高坡陡，沟溪溯源侵蚀强烈，在特殊的陡坡地貌环境分布区，往往为滑坡、地面塌陷灾害及潜在不稳定斜坡隐患的形成和发展提供了有利条件。 
官渡区地处南岭纬向构造带、川滇经向构造带与通海山字型构造及华夏系构造的交接地区，被东部小江深断裂和西部普渡河—滇池大断裂带所挟持，地壳抬升幅度大，隐伏和活动性断裂分布较密集。区内除中生界地层未出露外，从元古界震旦系至古生界二叠系及新生界第四系地层均有出露，特别碳酸盐岩层在全区分布面积广泛，岩溶十分发育，不稳定岩土体的分布，脆弱的地质环境为滑坡、地面塌陷灾害及潜在不稳定斜坡隐患的形成和发展提供了物质基础。 
官渡区气候类型兼具季风气候、立体气候和低纬气候的特点，旱、雨季
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分明。受地貌多样性影响，雨季局地暴雨发生频繁。地段性高强度降雨过程是激发滑坡、地面塌陷灾害及潜在不稳定斜坡隐患的主要自然因素。 
较高的人口密度加重了环境负荷，频繁的人类工程活动及陡坡垦殖导致的天然植被减少和工程建设中对地形地貌的强烈扰动，加剧了滑坡、地面塌陷灾害及潜在不稳定斜坡隐患的活动和危害。 
	(2)地质灾害灾情现状 
	据不完全统计，2011年至今，全区发生26起各类地质灾害，未造成人死亡或失踪，多间房屋倒塌。官渡区阿拉街道和大板桥街道的山区村庄受灾最为较为严重。阻碍城市建设的快速发展，影响人民的正常生产与生活。 
	(3)地质灾害隐患点现状 
	根据2009年《区划》全区发现地质灾害及隐患点40个（滑坡9个、泥石流沟1条、地面塌陷3个、不稳定斜坡27个），规模均为小型。2011年编制《官渡区地质灾害防治规划(2011年～2020年)》时，境内共发现并登记在册的各类地质灾害隐患点有38个，2016年编制详查报告确定各类地质灾害隐患点35个；随着人类工程活动的增强，地质灾害的发展速度和灾害规模呈逐渐增大趋势。 
经2020年底多次核查和本次规划调查核实统计，官渡区境内发现并登记在册的各类地质灾害隐患点共有29个，灾害类型主要为滑坡、崩塌、不稳定边坡、地面塌陷等，分别为22个滑坡，崩塌3个，不稳定边坡1个，地面塌陷3个；29个隐患点涉及全区5个街道，18个村(居)民委员会，24个村民小组，威胁人口568人，威胁财产4010万元(附表1)及图1.4-1。 
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图1.4-1    官渡区地质灾害分布统计图 
本次纳入防治规划的地质灾害点有29个，其中滑坡22个，占纳入防治规划灾点总数的75.86%；崩塌3个，占纳入防治规划灾点总数的10.31%；不稳定边坡1个，占纳入防治规划灾点总数的3.45%；地面塌陷3处，占纳入防治规划灾点总数的10.34%。 
全区纳入防治规划的险情等级为中型及以上的地质灾害隐患点1个，占纳入规划的隐患点总数的3.45%，威胁人口120人，占纳入规划的地质灾害威胁人口总数的21.13%，威胁资产100万元，占纳入规划的地质灾害隐患威胁资产总数的2.99%；小型地质灾害隐患28个，占隐患点总数的96.55%，威胁人口448人，占纳入规划的地质灾害隐患威胁人口总数的80.0%，威胁资产3910万元，占现有地质灾害隐患威胁资产总数的98.0%。 
(4)地质灾害类型及发育分布特征 
官渡区地质灾害类型有滑坡、不稳定边坡、崩塌、地面塌陷4种类型，
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其中滑坡灾害隐患最为突出，塌陷次之，崩塌及不稳定边坡发育规模小、数量少、隐患不大，地质灾害发育和分布具有以下特点： 
	1）空间分布 
	从地质灾害隐患点的空间分布看，地质灾害主要分布在阿拉街道东部和大板桥街道北东部山区，隐患点分布区多属于人类活动较频繁侵蚀残积地区，全区以大板桥街道和阿拉街道地质灾害最为发育，其他街道零星分布。 
	2）时间规律 
	从地质灾害发生时间看，主汛期为5～10月，其中降雨又主要集中在6～8月，持续降雨及暴雨天气，是地质灾害的高发期，区内90%以上的地质灾害均发生在雨季（主汛期）。 
3）地形地貌 
从地形条件看，地质灾害主要分布在地形较陡处与地形陡缓变坡处。 
	4）地质灾害隐患点的分布与区域构造关系 
	官渡区境内分布有多条断层，断裂带活动使地壳产生差异性升降，造成岩体破碎，局部形成高陡斜坡和深切沟谷，在降雨、河流侵蚀、人类活动等作用下，构成了有利于地质灾害生成的地质环境系统。 
	5）地质灾害隐患点的形成与地层及斜坡结构的关系 
	官渡区大面积分布的灰岩属于硬质岩，但是受地下水及地表水溶蚀较为明显；东部山区大面积分布玄武岩，岩石抗风化能力较差，在构造发育地段，岩石破碎，结构面发育，岩体多呈碎裂状结构，在雨水，重力作用下斜坡稳定性差，尤其是结构面倾向与斜坡坡向一致时，易诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。 
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(5)地质灾害诱发因素 
降雨是官渡区地质灾害形成的主要诱发因素。 
	地质环境条件差(构造发育、地形陡峻、岩土结构面组合不利、岩土层软硬相间、雨季浅表层地下水活动强烈)是地质灾害形成的主控因素。 	人类工程活动(包括城市建设、道路工程等)是加剧地质灾害形成的直接因素。 
	(6)地质灾害发展趋势 
	官渡地形地貌较复杂，兼具低纬高原季风气候， 降水分布极不均，局地暴雨多发；同时，随着城市化进程的发展，人口增加和人为工程活动对地质环境破坏的加剧，地质环境条件在变得日益脆弱。 
	地质灾害中低易发地区，降雨为地质灾害的主要诱发因素，其次为人类工程活动；然而低易发区人类工程活动和降雨双重因数的叠加是地质灾害的主要诱发因素，人类工程活动又在其中占主导地位。今后地质灾害发展趋势预测： 
	1）以滑坡为主的地质灾害类型还会继续保持，以风化残积层诱发的浅层小型滑坡和年久失修的边坡挡墙失稳诱发的工程滑坡类型会日趋突出，主要危害是：破坏坡脚构筑和道路行人车辆的安全； 
	2）东部岩溶盆地地区缓变性的灾害类型将会得以控制，随着城市建设的东移，市政管网及道路规划的实施，区内地下水的补给条件将得到极大的改善，以前地表水体的无序排放现象将一去不复返；同时区内构筑在建设初期，都会对区内潜在的岩溶灾害采取针对性的预防措施；今后潜在的岩溶塌陷灾害可能会日趋减弱； 
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	3）“十四五”期间，随着官渡城市建设等一系列人类工程活动的扰动，东部地区现有地质灾害威胁进一步扩大和加剧，新的地质灾害隐患还会不断增加； 
	4）地质灾害防与治的矛盾将会长期存在，地质灾害防治工作任务会更加繁重；但随着时代进步，近年来逐步采取了较为先进的监测预警措施，极大减少了生命财产的损失。 
（二）“十三五”地质灾害防治规划执行情况 
	(1)“十三五”规划目标与任务 
	在群测群防网络建设的基础上，建立地质环境保护和地质灾害防治管理信息系统，实现防治管理的科学化、规范化和信息化；建立为全区服务的地质灾害专业预警防灾体系，为政府防灾决策和社会公众提供实时的地质灾害信息;通过工程建设项目地质灾害调查评价，查明工程建设区地质灾害隐患，提出防灾建议，为保障工程投资者的安全，促进相关产业的健康发展提供基础依据；通过继续实施“十二五”移民搬迁和工程治理，在“十三五”期间把地质灾害防治相关工作进一步向次重点城镇、集镇、村寨延伸，通过深化地质灾害调查研究，提升地质灾害监测预警水平，强化小流域地质灾害隐患综合整治、建立和完善地质灾害防治管理平台等措施，使受地质灾害直接威胁人口较“十二五”减少70%（1227）以上，因灾直接经济损失减少60%以上。实现全区地质灾害明显减轻，区域地质环境状况基本好转，并向良性循环方向发展。 
防治规划： 
1）进一步完善现有地质灾害防治体系建设，使其与上级体系对应，确保
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上下联动，建立与我区经济社会发展水平相适应的地质灾害防治体系； 	2）进一步提高地质灾害基础工作研究程度，在1:10万地质灾害区划调查基础上，开展 1:5万度官渡区地质灾害详细调查和重点查明金马街道办事处金马寺片区及贵昆铁路官渡区段延线地下岩溶发育情况；详细调查滇池环湖带、宝象河沿岸及山区村寨等地质灾害敏感区域，分析影响地质灾害风险程度的相关因素；在金马寺片区、昆明新机场建设片区以及贵昆铁路延线等重点岩溶发育地段，规划进行《官渡区重点岩溶区地质灾害发育特征及防治研究》，以防止岩溶塌陷灾害对居民楼、昆明新机场、铁路等重点工程造成人员伤亡和财产损失，为重点工程建设提供地质灾害防治依据，降低重点工程建设进程中的地质灾害危害风险。 
3）完成3个地质灾害隐患点的工程治理项目；本着“政府引导、群众自愿”的原则，对受地质灾害威胁的18户72人，实行就近搬迁或统一安置，详见表1.2-1、1.2-2； 
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表1.2-1              官渡区“十三五”地质灾害治理工程项目规划表 
	序
号 
1 
	统一编号 
530111000026 
	位  置 
	类型 
不稳
定 
斜坡 
	威胁对象 
	险情 
等级 
小型 
	主要治理措施 
和估算工程量 
填土夯实地基变形面积1500m 2，支砌3m高围墙50m长。 
	所需投入（万元） 
	计划
实施
年度 
2016 
	已有工 
作程度 
调查 
评价 

	
	
	街道 办事
处 
阿拉 
	村
委
会 
高
坡 
	经纬坐标 
102°49′	48″ 
25°00′
55″ 
	
	人口
（人） 
36 
	资产 
（万
元） 
100 
	土地 
（公
倾） 
1.2 
	其它 
村庄 
厂房 
	
	
	直接
费 
6.06 
	间接
费 
2.09 
	总费
用 
8.15 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	530111010025 
	阿拉 
	高
坡 
	102°49′	11″ 
25°01′
12″ 
	滑坡 
	2 
	10 
	1.5 
	厂房 
	小型 
	3m高M7.5级抗滑挡土墙100m长，坡体设置M7.5级截排水沟150m。 
	7.43 
	2.56 
	9.99 
	2016 
	调查 
评价 

	3 
	530111000027 
	阿拉 
	石
坝 
	102°49′	09″ 
25°00′
35″ 
	不稳
定 
斜坡 
	5 
	15 
	0.8 
	村庄 
厂房 
	小型 
	4m高M7.5级抗滑挡土墙100m长，边坡支护200m 2。 
	10.46 
	3.61 
	14.07 
	2017 
	调查 
评价 


附表1.2-2                       官渡区“十三五”避灾搬迁项目情况表 
	序
号 
	号 统一编号 
	避灾搬迁 
项目名称 
	隐患
点 
类 
型 
	威胁对象 
	险情 
等级 
 
	选址情况 
	估算投入（万元） 
	拟或已筹措资金（万元） 
	计划
实 
施年
度 

	
	
	
	
	人口 
	资产 （万
元） 
	
	新址位
置 
	适宜
性 
论 
证 
	建房 
补助 
	基础 
设施 
	其它 
	合计 
	资金 
渠道 
	额度 
	备注 
	

	
	
	
	
	户数 
	人数 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	530111000016 
	大板桥街道办事处新发村委会岔河小组 
	不稳
定斜
坡 
	13 
	52 
	90 
	小型 
	本街道
办事处
辖区内 
	无 
	65 
	22.43 
	5.05 
	92.48 
	上级 
补助 
	民政
补助 
2万元 
	拟筹
措 
	2016 

	
	530111000017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	530111000019 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	530111010014 
	大板桥街道办事处新发村委会羊坝冲小组 
	滑坡 
	5 
	20 
	70 
	小型 
	本街道
办事处
辖区内 
	无 
	25 
	8.63 
	1.94 
	35.57 
	上级 
补助 
	民政
补助 
2万元 
	拟筹
措 
	2017 

	
	530111010015 
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4）“十三五”末，对次重点城镇、集镇、村寨主要地质灾害隐患点得到治理，通过深化地质灾害调查研究、提升地质灾害监测预警水平、强化小流域地质灾害隐患综合整治、建立和完善地质灾害防治管理平台等措施，使区域地质环境恶化的趋势得到根本控制，全区地质灾害显著减轻，地质灾害造成的人员伤亡和经济损失明显降低，区域环境状况明显好转，并向良性循环方向发展，显著扭转我区地质灾害防治工作的被动局面，使受地质灾害直接威胁人口较“十二五”减少70%以上，因灾直接经济损失减少60%以上。 
(2)“十三五”规划目标任务执行情况 
1）规划目标完成情况 
具体详见表2.2-1； 
表2.2-1     “十三五”规划完成情况表 
	序号 
	“十三五”规划目标和任务 
	执行情况 

	1 
	调查评价  

	1.1 
	1:5万度官渡区地质灾害详细调查和重点查明金马街道办事处金马寺片区及贵昆铁路官渡区段延线地下岩溶 
	完成了1:5万地质灾害详细
调查 

	1.2 
	地质灾害应急调查 
	持续开展 

	2 
	监测预警  

	2.1 
	群测群防监测网络建设维护经费 
	已建立 

	2.2 
	气象预报预警系统建设 
	

	2.2.1 
	地质灾害气象预 
	已建立 

	3 
	地质灾害巡查核查  

	3.1 
	排查、核查工作 
	已建立 

	3.2 
	巡查工作 
	已建立 

	3.3 
	复查工作 
	已建立 

	4 
	工程治理  

	4.1 
	阿拉高坡不稳定斜坡 
	村民自行治理 

	4.2 
	阿拉高坡滑坡 
	村民自行治理 

	4.3 
	阿拉石坝不稳定斜坡 
	村民自行治理 

	5 
	搬迁避让  

	5.1 
	大板桥街道办事处新发村委会岔河小组不稳定斜坡 
	未实施 

	5.2 
	大板桥街道办事处新发村委会羊坝冲小组滑坡 
	未实施 
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	序号 
	“十三五”规划目标和任务 
	执行情况 

	6 
	地质灾害信息系统建设  

	6.1 
	信息系统建设 
	已建立 

	6.2 
	地质灾害应急指挥平台建设 
	已建立 

	7 
	地质灾害防治培训宣传  

	7.1 
	1、地质灾害防灾宣传 
	每年均按规划实施 

	7.2 
	2、地质灾害防治培训 
	每年均按规划实施 

	8 
	地质灾害防治管理体系建设 
	每年均按规划实施 


	2）规划完成工作成效 
	2016年至今，5年来，自然资源部门及村民或企业自行治理实施的12个小型及应急治理工程（包括十三五规划的3处），项目全部完工后可以有效保护34户278人的生命财产安全；各街道政府，矿山、公路、学校等企业和单位亦编制了各自责任区应急预案，针对一些重大地质灾害隐患和重要危险区，分别制定了专项预案。 
地质灾害防治不仅是防灾救灾工程，更是德政工程、惠民工程，项目的实施给群众带来实实在在的好处，受到群众广泛好评，地方政府和群众满意度基本保持在97%以上。 
	(3)存在问题 
	1）人力不足，专业管理缺位，地质灾害管理工作滞后 
	地质灾害防治工作是一项专业性较强、涉及面较广的系统工程，官渡区自然资源局下属专业部门设置的管理机构中接受过系统专业知识教育的人员配置较少，对地质灾害的形成机理认识不能满足工作要求，且下属部门平常事务杂乱繁多，人员配置不够，致使防治工作管理滞后。主要表现在以下四方面： 
	一是工作中情况互通、上下配合、左右协调、运转有序的机制不够健全； 
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	二是档案资料无专人管理，导致资料不全或查找困难，管理机构建设需要加强； 
	三是地质灾害防治监管工作有待加强，在地质灾害治理处置中存在工程档案不全的情况，人为工程活动引发的地质灾害存在监管不到位情况，农村宅基地审批过程缺少地质灾害防治措施控制。 
	2）地质灾害防治知识的宣传普及有待加强 
	“十三五”期间官渡区自然资源局虽然做了较多的地质灾害防治知识宣传普及和专业培训工作，但要做到妇孺皆知还需要做大量的宣传工作，尚需加强人力、财力投入和社会各部门的广泛参与。 
	3）地质灾害点多面广，任务繁重 
	全区10街道中存在地质灾害隐患点的街道有5个，存在点多面广、规模大小不一、突发性强为特征，给地质灾害的防治与监管带来了较大难度。加之由于昆明市实施城中村改造，官渡区近年来建设任务重，主管部门管理力量严重不足，管理机构缺少专业技术单位支撑，任务和措施落不到实处。因此，官渡区被动防灾的局面短期内还很难扭转，人为诱发地质灾害的现象还没有得到有效遏制，职能部门的监督管理力量和手段与工作任务不相适应。 
	4）基础调查和研究工作有待加强 
	官渡地质灾害基础调查现有1:10万精度的地质灾害区划调查及1:5万精度的地质灾害详细调查，调查的地质灾害点仅限于威胁到居民、行人的隐患点，尚不能全面、系统地反映全市地质灾害发育规律，基础研究程度相对较低。为满足地质灾害防治工作需要，进一步深化对我区地质灾害孕育、发生、发展和时空分布规律的认识，有必要对规划区进行1:1万地质灾害调查。 
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如何因地制宜、科学合理地开展山区地质灾害的防治工作还缺少探索研究，有必要对监测资料和气象信息资料进行分析研究，以进一步保证地质灾害气象预警的准确度。 
	5）技防措施薄弱、地质灾害防治经费不足 
	“十三五”期间已对地质灾害威胁严重区域进行治理等，普遍建立了群测群防网络，但因为地质灾害防治经费有限，许多需要工程治理的隐患点得不到及时治理或治理工程不到位，仍威胁着当地群众生命和财产安全。 
	6）地质灾害信息服务功能滞后 
	地质灾害监测系统不够完整，信息系统建设进展缓慢。地质灾害监测手段落后、内容单一，监测网控制面积及预警预报精度不够，不能提供精准动态查询，难以实现相关部门对地质灾害信息资源的共享。 
	7）突破方向 
	①加强管理机构中人员的系统专业知识教育和培训，加强与驻县包乡技术单位的沟通交流； 
	②加强工程建设对地质环境影响和破坏的监督和管理工作，避免因工程建设中不合理建设引发地质灾害的情况发生； 
	③加强地质灾害成灾原因复杂区域的地质灾害发育规律及诱发机制的调查和研究工作，找准“病因”，变被动预治为主动防治，更好的满足地质灾害防治工作需要； 
	④加大防治经费投入，补齐技防设备设施短板。 
(4)面临的形势 
随着国家“资源节约型、环境友好型社会”建设工作的不断深入，经济
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社会发展对地质环境质量的要求越来越高，保护对象也将随着经济社会发展水平的提高而改变，地质灾害防治工作也会随之逐步深化、具体化和细化，任务日趋繁重；其次是形成地质灾害的自然因素在不断演化，如近年来全球性的气候异常、地震活动加剧等均会导致突发性地质灾害隐患不断增加，预报预警难度加大；再次是工程活动不断增加，工程建设引发地质灾害会不断增多，监管工作难度越来越大。总之，地质灾害防治工作中地质灾害隐患增多与防治经费不足，工作任务日益繁重与管理机构人力不足、专业支撑缺位之间的矛盾将日趋突出。加大地质灾害防治经费投入、加强管理机构建设、注重地质灾害基础调查评价和防治技术研究等工作势在必行。
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二、 指导思想与规划目标 
（一）指导思想 
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于 防灾减灾救灾的系列重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念， 构建新发展格局，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线，以保障人民生命财产安全为根本目的，聚焦“隐患在哪里”“结构是什么”“什么时候发生”等关键问题， 依靠科技创新、管理创新和信息化，持续推进地质灾害隐患识别、风险调查评价、监测预警、综合治理和基层防灾能力建设，全面完成地质灾害易发区 1:5 万重大基础调查，不断提升地质灾害防治工作服务社会经济高质量发展的能力和水平，为建设更高水平的平安中国提供地质安全保障。 
坚持创新协调、绿色、开放、共享发展，最大程度保障人民群众生命财产安全，实行预防为主，防御与救助相结合的方针，始终把全市人民的生命和财产安全放在首位，按照以人为本、构建社会主义和谐社会的要求，统筹考虑各类地质灾害，依靠科技、法制、全社会力量，完善地质灾害管理机制，建立健全预测预警、灾害预防和应急救援三大机制，着力加强灾害监测预警、防灾备灾、应急处置、灾害救助、恢复重建等能力建设，不断提高防灾减灾综合能力，充分发挥防灾减灾在维护昆明市公共安全、建 立和谐社会和保持健康可持续发展中的重要作用，为推进昆明市现代化进 程提供可靠的安全保障。 
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（二）规划原则 
	（1）总体原则 
	 1）人民至上、生命至上。坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，把保护人民生命财产安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点， 以对人民群众极端负责的态度，着力健全完善地质灾害综合防治体系，最 大限度减少人员伤亡和财产损失。 
 2）提升能力、降低风险。把减轻地质灾害风险贯穿地质灾害防治全过 程，创新地质灾害防治管理和技术方法，全方位提升地质灾害隐患识别、 调查评价、监测预警、风险管控、基层防灾能力和科技支撑能力，提高地 质灾害防御工程标准，努力把地质灾害风险降到最低水平。 
 3）全面推进、突出重点。坚持系统观念，统筹推进地质灾害综合防治体系建设。聚焦防灾减灾关键领域、关键问题、关键环节及重点地区、重点隐患和重点时段，因地制宜，分类施策，合理部署，务求实效，有效防 范阻碍社会经济发展的重大地质灾害问题。 
 4）统筹协调、分工负责。坚持全国一盘棋，中央发挥统筹指导作用， 地方各级党委和政府分级负责，承担主体责任。自然资源主管部门负责组织、协调、指导和监督，相关部门密切配合，各司其职，切实减少人为因 素引发地质灾害。 
	（2）基本原则 
	1）以人为本，科学减灾。经济建设与防灾减灾工作必须同步进行，以保护人民群众生命财产安全为防灾减灾的根本，以保障受灾群众的基本生 活为工作重点，全面提高防灾减灾科学理论与技术支撑水平，规范有序地开展防
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灾减灾工作。 
2）统筹规划，突出重点。统一领导，统筹规划，部门明确分工，地方分级负责，建立完善统一的综合防灾减灾体系，从战略高度统筹规划救灾应急各方面工作，着眼长远推进减灾救灾应急能力建设，突出重点，集中有限资源，加强对主要灾害和重点受灾区域的防治。 
 3）预防为主，协同推进。预防为主，防、抗、救结合，综合防治，提高整体防灾减灾效果，不断加强地质灾害的风险调查、监测预警、工程设防、宣传教育等工作，坚持防灾减灾与抗灾救灾相结合，协同推进防灾减灾工作。 
4）政府主导、分级管理、社会参与。坚持各级政府在防、治、救工作中的主导作用，加强各部门之间的协调配合，组织动员社会各界力量参与防灾减灾救灾。 
（三）规划目标 
	(1)总体目标 
	在5年规划期内，通过不断总结和完善，建立起与经济社会发展需要和地质灾害动态变化相适宜、与相关部门规划相协调的地质灾害防治体系和监督管理体系，以隐患点识别排查、风险评价和分级防控为主线，开展重点区域地质灾害风险调查和评价，支撑地质灾害防治工作由“点”向“点面结合”转变；逐步建成新型高效的“群专结合、专群并重” 监测预警和气象预警网络体系。 
经过5年的努力，让地质灾害防治工作由被动防御变为主动预防，由制度约束逐步转变为全社会主动参与，由“保民生、助稳定”向“重环境、促发展”的方向推进；让全民的识灾、防灾、避灾、救灾意识及能力得到显著
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提高；让管理机构专业人才配置合理、运转高效、联动自如；让现有的险、重地质灾害隐患（险情）得到合理处置，新增的突发地质灾害得到及时处置；配合灾害点的“三查”对一些险情消除或是稳定的隐患点进行核销。至2025年，力争使受现有地质灾害隐患威胁的财产较2020年末减少50.62%(2030万元)、威胁人口减少45.60%(259人)。 
(2)分期目标 
	1）近期(2021～2025年)目标 
	①进一步完善现有地质灾害防治体系能力（如驻县联乡、应急值班、组织领导小组等）及监测预警体系（如气象预警、地质灾害预警）建设使其与上级体系对应，确保上下联动； 
	②进一步提高地质灾害基础工作研究程度，支撑地质灾害防治工作由“点”向“点面结合”转变，具体安排如下： 
	A、2021年度：在1:5万地质灾害详细调查的基础上，开展官渡辖区地质灾害风险普查； 
	B、2022年度：完成城市开发的地质灾害区域性评估； 
	C、2024年度：完成辖区内的遥感影像地质灾害解译识别、排查，重点集镇1:1万精度的地质环境调查、地质灾害风险评估。 
[bookmark: _GoBack]③进一步加大地质灾害监管执法力度。本着“谁引发，谁治理”的原则，水利水电、交通运输、城镇建设、土地开发利用等已有重要工程项目，做出相应的防治规划，对其引发的、威胁到官渡辖区居民和生命财产安全的地质灾害隐患在近期内完成治理。在建项目引发的地质灾害，及时拿出防治方案，并报市自然资源和规划局备案。新建项目必须进行地质灾害危险性评估，科
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学合理避让。 
④到“十四五”末，严格控制人为活动引发地质灾害，遏制人为活动引发中型以上地质灾害发生，对险、重地质灾害隐患采取工程治理和巡排查核销部分点 ，力争使受现有地质灾害威胁的财产较2020年末减少50.62%(2030万元)、威胁人口减少45.60%(259人)。 
	2）远期(2026～2035年)目标 
	①建立与官渡经济社会发展水平相适应的地质灾害防治体系； 
	②提高调查工作程度，完成主城区的1:1万城市地质地理勘察，全面详细掌握主城区潜在地质灾害分布状况与危害程度； 
	③加强地质灾害预测预防研究工作。通过多年防治工作经验总结研究，建立气象信息、遥感与地质灾害发生规模、地域、成灾规模等之间的关联性，提高气象预警精准程度；对不同类型地质灾害的灾前预兆进行总结，为灾前避让赢得充裕时间；对应急抢险工作经验进行全面总结和普及，不断提高全民的自救互救能力； 
	④建成群专结合的地质灾害监测预警与应急体系，形成系统主动和有预见性的地质灾害防治局面； 
	⑤发挥各方面的作用，提高地质灾害治理工作能力和水平，使急、险地质灾害点基本得到全面整治；
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三、地质灾害易发区与重点防治区 
（一）地质灾害易发区 
在结合《官渡区地质灾害详细调查报告》中地质灾害易发分区图的基础上，结合2016～2020年地质灾害现状修编而成，分为中、低及不易发三级易发区，分别占调查区面积的36.66％、43.14％、20.21％ (图3-1、表3.1)。 
表3.1   官渡区地质灾害易发性分区特征表 
	地质灾害易
发性分区 
	分区名称 
	占全区总
面积(％) 
	分布位置 
	所占比
例％ 
	地质灾害易发特征 

	中易发区
(Ⅱ) 
	凤凰山～祭天山～祭白	龙山 (Ⅱ
	-1) 
	123.10 
	凤凰山～祭天山～祭白龙山一带 
	22.29％ 
	地形较陡峻，岩土体破碎，水系较发育，风化松散层厚，地形切割强烈，较易发滑坡、崩塌等灾害。 

	
	小白龙山～阿底村～阿萨坡头 (Ⅱ-2) 
	79.32 
	小白龙山～阿底村～阿萨坡头一带 
	14.36％ 
	地形跌宕起伏，岩体破碎，风化松散层较厚，山高、谷深，降雨充沛，水利、农业等活动强烈，较易发生滑坡、崩塌等灾害。 

	低易发区
(Ⅲ) 
	阿拉～长水机场～小哨(Ⅲ-1) 
	238.21 
	大板桥岩溶盆地地带及昆明盆地边缘台地地貌区 
	43.14％ 
	区内地形较缓，地质环境条件较好，地质灾害以滑坡为主，区内灾害低易发。 

	不易发区
(Ⅳ) 
	昆明湖积盆
地地段 
	111.58 
	昆明盆地区域 
	20.21％ 
	区内地势平缓，第四系冲湖积粘性土、砂土、淤泥及淤泥质土、泥炭及泥炭质土，第四系地层厚度较大，尤其冲湖积层，厚度大于200m，临空条件差，地质灾害少发。 
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图3-1 官渡区地质灾害易发性分区图 
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（二）地质灾害重点防治分区 
根据地质环境条件差异、现有地质灾害的分布和发展趋势、地质灾害险情及其对规划区经济社会持续发展可能造成的影响等因素，将官渡区地质灾害防治工作的平面部署分为次重点防治(B)和一般防治(C)两级别，其中次重点防治区由2个次重点防治亚区B1、B2组成，合计面积59.43km 2，占全区总国土面积的10.76%；一般防治区(C)面积492.78km 2，占全市总面积的89.24%；见表3.2、图3-2。 
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图3-2 官渡区地质灾害防治分区图 
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表3.2    官渡区地质灾害防治分区特征表 
	防治分区 
	面积 
(km 2)
	占全区
	 
	总面积
(％) 



	地质环境 
	灾害特征 
	主要威胁危害对象 
	灾害隐患点险
情等级及威胁 
	防治建议 

	次重
点 
防治 区 
(B) 
	大板桥街道北西部花箐社区局部及复兴社区局部地区
（B1） 
	23.09
	 4.18 
	主要为构造侵蚀中山地、石丘洼地和峰丛谷地岩溶地貌，地形较缓，坡度5～10°，局部可达20°；区内出露地层以寒武系下统龙王庙组（∈1l）灰岩、沧浪铺组（∈1c）砂岩、砂质页岩为主。基岩半裸露，岩溶发育，落水洞、漏斗、洼地呈串珠分布，岩土工程地质条件较差，地质构造以北西、北东向断裂为主。地质构造复杂。地质环境条件复杂程度总体复杂。 
	调查区内地质灾
害点有5个，主
要为滑坡、塌陷；主要诱因为降
雨、工程建设等。 
	自然村寨、道路。 
	险情等级均为
小型，共计威胁10户30人，690万元。 
	1、加强地质环境保护； 2、加强工程建设项目管理； 
3、群测群防，宣传教育。 

	
	阿拉街道
南部及东
部，矣六街
道东部山
区重点防
治区（B2） 
	36.34
	 6.58 
	以山前洪坡积缓坡台坡及剥蚀丘陵地形为主，地形坡度5～15°，北北东和北北西向断裂较发育，岩性主要为上第三系粘土岩、砂砾岩，寒武系沧浪铺组页岩、砂岩、粉砂岩，龙王庙组白云岩，陡坡寺组白云岩、页岩，少量二叠系倒石头组铝土岩、页岩及泥盆系中上统白云岩、灰岩、砂岩。区内切坡修路、建房等人类工程活动强烈，地质环境条件较差。 
	调查区内地质灾
害点有15个，主要为滑坡、崩塌；主要诱因为降
雨、工程建设等。 
	工厂、居民
点、道路。 
	中型1个，小型14个，共计威
胁71户361人，1600万元。 
	1、加强地质环境保护和工程治理结合； 
2、加强工程建设项目管理； 
3、群测群防，宣传教育。 

	一般防治区 
(C) 
	492.7
8 
	89.24 
	冲湖积、冲洪积盆地、峰丛洼地地貌和石丘洼地等地形地貌，地形较为平缓岩性主要为第四系粘性土、砂土、卵砾石层，寒武系沧浪铺组页岩、砂岩、粉砂岩，龙王庙组白云岩，陡坡寺组白云岩、页岩，少量二叠系栖霞、茅口组白云质灰岩、二叠系倒石头组铝土岩、页岩及泥盆系中上统白云岩、灰岩、砂岩。区内城市建设、切坡修路、建房等人类工程活动强烈，地质环境条件较差。 
	调查区内地质灾害点有10个，主要为滑坡及少数塌陷；主要诱因为降雨、工程建设等。 
	工厂、居民
点、道路。 
	险情等级均为
小型，共计威胁46户177人，1720万元。 
	1、加强地质环境保护和工程治理结合； 
2、加强工程建设项目管理； 
3、群测群防，宣传教育。 
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四、地质灾害防治规划 
官渡地质灾害隐患受局地集中降雨影响，具有以人类工程活动相关性的滑坡、崩塌灾害的群发、链发之特征，仅进行单点的搬迁避让或工程治理，很难从根本上解决辖区内的地质灾害问题，因此在单点治理的同时，还须从长远出发，考虑人类工程活动与地质灾害防治协调发展的综合治理思路，才能有效遏制或减缓规划区地质环境的进一步恶化，确保经济社会可持续发展。 
（一）调查评价 
	(1)巡查排查 
	1）威胁对象主要是居民或责任主体不明确的地质灾害隐患巡查排查工作，由官渡区自然资源局组织完成。官渡区自然资源局应主动联合专业技术支撑单位，做到“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”，并对汛中突发地质灾害隐患进行应急调查处置，及时发现、排除、减少隐患点造成的威胁。 
每年1～3月排查上年度新增地质灾害隐患，重点调查新增地质灾害点分布、发生原因、稳定性现状及发展趋势、灾情等级及损失等情况，掌握地质灾害变化规律，调查人为活动对地质环境的影响以及由此产生的地质环境问题。 
	每年4～5月，开展地质灾害汛前排查，排查隐患点现状，预测发展趋势，检查落实“两卡”发放工作情况，开展宣传教育等。 
每年7～8月，开展地质灾害汛中巡查，对地质灾害危险区标示
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牌、逃离路线指示图标和示意图、预警信号、避险地、避险设施等的安放位置和汛期监测工作内容、值班制度的合理性及可行性进行检查指导，同时结合隐患点实际情况开展地质灾害防治知识的宣传、培训。 
	每年11月，开展汛期结束后的核查，核查地质灾害现状及趋势，稳定性程度，为下一年度开展相关工作提出建议。 
2）责任主体明确的地质灾害隐患“三查”工作，由相关对口主管部门督促指导责任主体完成。根据灾害隐患轻重缓急情况，定期或临时委托有资质的单位对厂房、公路的地质灾害隐患开展专业排查，并提出相应的防治措施和计划，及时将排查成果资料汇交官渡区自然资源局、空港规划建设局及经开区国土局备案。 
	(2)地质环境调查及风险性评估 
	区内人工切坡较多，降雨充沛、植被茂密，多数地段在现有工作基础上不能充分发现潜在危险区域及做到地灾风险管控；在5年规划区内需对地质环境条件复杂、地质灾害隐患大的中易发区，重大工程建设或资源集中开发隐患大的区域，安排部署以孕灾主控地质条件和地质灾害隐患判识为主的地质灾害精细化调查和风险评价，提出地质灾害风险管控措施建议，为地质灾害防治、国土空间规划和用途管制提供基础依据。 
	经调查、排查并综合近年来的规划发展，“十四五”期间建议对官渡区开展如下地质灾害研究工作： 
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1）地质灾害隐患综合遥感解译； 
2）地质灾害风险普查； 
3）重要集镇的精细化地质环境调。 
	(3)低易发区域开展区域性地质灾害危险性评估 
	根据官渡随着国家简政放权、改善营商环境的方针实施，全国各个城市建设开发区域积极推进城市开发建设区域进行区域性地质灾害危险性评估工作，官渡区作为云南省省会城市昆明市的一个下辖区，随着城市建设的推进，辖区内很多区域将进行城市建设。为此建议在未来五年内实施区域性的地质灾害危险性评估工作。 
（三）监测预警 
	(1)群测群防 
	全区地灾隐患点上均有监测人员，但目前监测设备及手段较为落后，建议每年更新监测手段及更换监测设备，并对监测人员进行培训学习，及时建立方便完善的监测网络系统，对监测点的变化及时上报并上传至监测网络系统。 
	无责任主体或责任主体不明确的地灾隐患点共计29个，共安排监测员58人。 
	(2)普适专业监测 
	全区无责任主体或责任主体不明确的地质灾害隐患点共计29个，目前主要以人防为主，为贯彻自然资源部 “人防+技防”的防治目标，根据对辖区内的灾害点进行详细调查和与管理部门的沟通，
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十四五期间不开展隐患点普适型或专业监测预警建设。 
	(3)气象风险预警 
	官渡区地质灾害隐患点多由降雨引发，建成国家-省-市-区互联互通的地质灾害气象风险预警体系很有必要，需加大地质灾害气象风险预警系统的推广应用力度。 
持续加强与气象部门及通讯部门的联系，通过互联网、广播、电视、报纸、手机等载体，多渠道、多形式地将预警预报信息尽快专递到有关责任单位、责任人、监测人及受地质灾害威胁的群众，确保预测预报信息发布准确、及时和全面。 
	(4)隐患点和风险区“双控” 
	近年来，随着工程治理及调查发现，多数地段工程仅对隐患点位置进行治理，效果不甚理想，在强降雨或其他条件下， 周边风险区地段有可能产生新的隐患。故需开展地质灾害隐患点和风险区双控研究，强化监测预警，推进地质灾害风险防控工作科学化、信息化、标准化，提升全社会地质灾害整体预控能力，把风险控制在地质灾害形成之前，有效避免群死群伤事件发生。 
	区内的地质灾害点以小型为主，十四五期间视情况实施“双控”试点项目。 
（三）工程治理 
(1)近期(2021～2025年)工程治理项目 
完成2个险、重地质灾害隐患点的工程治理；具体规划项目情
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况详见4.3.1。 
表4.3.1   近期规划治理工程项目一览表 
	分
序
号 
	统一编
号 
	隐患点位置 
	隐
患
点
类
型 
	诱
发
因
素 
	威胁对象 
	险
情
等
级 
	治理措施 

	
	
	县
(区) 
	乡
(镇)） 
	村
委
会 
	组 
	
	
	户
数 
	人
数 
	资
产
(万
元) 
	
	

	1 
	KMGD02 
	官渡
区 
	金马街
道办 
	太
平
社
区 
	太平
村 
	滑
坡 
	自
然
因
素 
	0 
	20 
	180 
	小 
	抗滑混凝土挡土墙
200m，高4m，方量约为1400m 3，混凝土截排水沟300m； 

	2 
	KMJK13 
	经开
区 
	阿拉乡 
	高
坡 
	三瓦
村 
	滑
坡 
	自
然
因
素 
	
	过
往
行
人 
	100 
	小 
	因由嘉铭公司自己组织实施，经费为访问收集 
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	(2)远期(2026～2035年)工程治理项目 
	十三五期间，官渡境内的险、重、急及危险性大的项目基本已对其进行工程治理，本次规划期又对辖区内威胁较大的隐患点进行了治理规划及监测预警；远期未规划工程治理项目。 
	(3)前期延续配套治理工程 
	在规划近期内，治理的项目取得了较好的防治效果，为此不在考虑前期延续配套治理工程。 
（四）避险搬迁 
官渡境内遭受地质灾害威胁且具备搬迁避让条件的村庄或农户，基本已于十二五期间实施完成，现状隐患点较分散且规模小，受威胁的村庄或农户暂时不具备搬迁条件。 
（五）综合整治 
官渡区境内地形复杂，降雨充沛，地质灾害隐患点多面广，受威胁的村庄多位于山区，村户分散，较为集中的村镇地段未受到大型地质灾害威胁，境内没有适合综合整治的项目。 
（六）完善技术支撑网络体系 
云南省地质灾害防治管理信息系统已初步建设完成，其主要是在基础地理、地质信息系统的基础上，叠加地质灾害空间信息和防治管理信息专业数据库以及在省、区两级地质灾害防治主管部门和地质环境监测站之间实现宽带网路联接，以保证应急救灾信息传输渠道的畅通和防灾减灾基础信息的共享。 
在驻县专业队伍的指导协助下，对全区突发性地质灾害分布和灾
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情信息的图、数一体化管理与灾害实时速报；驻县队伍按照《云南省地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案》要求做好地质灾害隐患“三查”、监测预警与信息平台运行、灾(险)情报送、宣传培训、应急演练、应急值守、应急会商与救援、搬迁避让选址、治理工程项目检查等技术支撑工作。 
（七）地质灾害防治宣教与演练 
宣传培训是地质灾害防治工作的重要内容之一，现阶段只有全民掌握防灾、避灾的知识，才能有效减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。官渡地质灾害宣传培训分层次、分批次进行。第一层次为区级人民政府及所属自然资源管理人员、监测员、受威胁的群众、地质灾害应急分队人员等；第二层次为区级相关部门及乡镇（街道）、村（社区）管理人员；第三层次为所有人民群众。 
	专业培训每年定期开展3次（管辖区1次，托管区各1次），形成制度化；基本常识的普及宣传教育选择时机不定期开展。 
官渡区地质灾害防灾救灾指挥部按照“统一规划、分类实施、分级负责、突出重点、适应需求”原则，采取定期不定期方式组织开展突发性地质灾害事件应急演练；各乡镇（街道）根据实际情况选择合适的隐患点开展演练，演练结束后要进行总结评估，进一步完善应急预案。 
（八）地质灾害防治法制化建设 
地方各级自然资源主管部门根据当地实际，修订完善中小型地质灾害治理工程项目管理办法，地质灾害群测群防监测人员管理考核办
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法，制定地质灾害综合整治项目管理办法，推进地质灾害防治管理法制化。尽快出台适合官渡的地方专项管理规章、制度或实施细则，使地质灾害防治工作有法可依、有章可循。完善地质灾害调查、危险性评估，预警预报，防灾预案、灾情速报、应急反应，险情巡查、汛期值班、专项资金管理等各项制度，并严格监督执行，实现地质灾害防治法制化、规范化。 
（九）依法依规履行职责 
区级自然资源主管部门，依据规划区内地质灾害相关调查评价结果，在当地的国土空间规划、乡村规划与用途管制中，落实地质灾害的管控措施与要求；制定地质灾害危险性评估工作管理办法，防止降级评估、越级评估、甚至是不评估就建设项目的情况出现；加强山区农村宅基地审批管理，严格控制切坡建房、沟口建房，在宅基地审批过程中与建房人签订地质灾害防治责任书，明确要注意的事项和必须进行的防治工程设置。 
工矿企业、资源开发、生产经营等相关行业主管部门和建设单位，应当依法依规履职，建设前应有相应防治方案并严格按其执行，做到“谁引发、谁治理”。 
（十）防灾减灾机制建设 
官渡区人民政府成立地质灾害防灾救灾指挥部并制定相应防灾减灾预案，由分管自然资源的副区长任总指挥(情况特殊或灾情重大由区长直接指挥)，区政府办公室主任、自然资源局局长任副总指挥；下设办公室在官渡区自然资源局，办公室主任由自然资源局长担任，
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分管领导任副主任；区地质灾害防灾救灾指挥部下设若干应急工作组，分别负责抢险、调查、医疗卫生、治安保卫、基本生活保障、设施修复和生产自救及应急资金保障。 
区自然资源局统一建立区地质灾害群测群防网络，明确指出境内重要地质灾害隐患点的位置、规模、现状、危害程度以及建议相应监测和预防责任人，各街道负责各自辖区内地质灾害隐患监测，发现灾(险)情应及时、准确上报；地质灾害气象风险等级预报由区自然资源局与区气象局联合发布，当预警风险等级达到一级时，所涉及街道政府应及时组织辖区内受地质灾害威胁的群众按预定的撤离路线撤至预定的避险场所；地质灾害二级以上风险预警信息发布后，指挥部成员单位应按地质灾害防灾减灾预案中规定的相关职责进入临战状态，根据区地质灾害防灾救灾指挥部的部署和安排，组织群众撤离避险，救助遇险群众，及时组织相关人员对电源、水源、火源等实施有效管理，排除险情，保障群众生命财产安全。 
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五、资金筹措 
	 (一)编制依据 
	本轮规划各项工作经费及防治资金主要根据掌握的辖区已完成同类项目相关造价基础资料，以保证估算指标价格、费用水平与项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平基本相符。地质灾害避灾搬迁项目费用以昆明市历年开展实施的项目补助情况匡算。本轮规划各类地质灾害防治工作经费的匡算依据如下： 
	（1）《地质调查项目预算标准（2020 年试用）》（中国地质调查局2020年7月）； 
	（2）《测绘生产成本费用定额》（财政部国家测绘局2009）； 	（3）《工程勘察收费标准》（2002），《工程设计收费标准》（2002）； 
	（4）《云南省建设工程造价计价标准（2020 版）》云建科[2020]15 号-《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）； 
	（5）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448 号； 
	（6）《云南省建设工程材料计设备价格信息》DM滇固印广登字（2006）第11号。 
（二）规划资金 
经匡算，要保证本规划的顺利实施，需投入地质灾害防治专项资金1194.00万元，其中管辖区域投入463.00万元，托管经开区投入
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585.94万元，托管空港新区投入144.8万元，各项费用及年度计划详见汇总见表5-1。 
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表5-1                                防治资金汇总表 
	工作内容 
	各年度计划工作量及资金测算 
	合计 
	管辖区域 
	小计 
	托管经开区 
	小计 
	托管空港区 
	小计 
	备注 

	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	
	

	地质灾害隐患识别与
风险调查 
	调查评价或隐患核查排查（万元） 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	此项工作包含在驻
县联乡工作内 

	
	风险调
查 
	风险调查评价与区划（县/年） 
	2 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	2 
	1 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	1 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	

	
	
	风险调查评价与区划（万元） 
	37.61 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	37.61 
	20.87 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	20.87 
	16.74 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	16.74 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	省级统筹资金 

	
	隐患综
合遥感
识别 
	1:50000遥感解译面积（km²） 
	/ 
	/ 
	/ 
	552.2 
	/ 
	552.21 
	/ 
	/ 
	/ 
	128.3 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	27.61 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	396.3 
	/ 
	
	

	
	
	1:10000遥感解译面积（km 2） 
	/ 
	/ 
	/ 
	64 
	/ 
	64 
	/ 
	/ 
	/ 
	48 
	/ 
	48.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	16 
	/ 
	16.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	

	
	
	遥感解译资金（万元） 
	/ 
	/ 
	/ 
	16 
	/ 
	16 
	/ 
	/ 
	/ 
	12 
	/ 
	12.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	4 
	/ 
	4.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	省级统筹资金 

	
	专项地
质灾害
调查 
	精细化调查（km²） 
	/ 
	/ 
	/ 
	552.2 
	/ 
	552.21 
	/ 
	/ 
	/ 
	128.3 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	27.61 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	396.3 
	/ 
	
	

	
	
	精细化地面调查资金（万元） 
	/ 
	/ 
	/ 
	44 
	/ 
	44 
	/ 
	/ 
	/ 
	12 
	/ 
	12.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	12 
	/ 
	12.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	20 
	/ 
	20.00 
	省级统筹资金 

	
	
	地质灾害区域性评估（万元） 
	/ 
	180.9 
	/ 
	/ 
	/ 
	180.9 
	/ 
	60.3 
	/ 
	
	/ 
	60.30 
	/ 
	60.3 
	/ 
	/ 
	/ 
	60.30 
	/ 
	60.3 
	/ 
	/ 
	/ 
	60.30 
	区级财政统筹 

	监测预警 
	气象风险预警预报资金（万元） 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	50 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	50.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	区级财政统筹 

	
	群测群防资金（万元） 
	17.14 
	17.14 
	17.14 
	17.14 
	17.14 
	85.7 
	3.66 
	3.66 
	3.66 
	3.66 
	3.66 
	18.30 
	7.58 
	7.58 
	7.58 
	7.58 
	7.58 
	37.90 
	5.9 
	5.9 
	5.9 
	5.9 
	5.9 
	29.50 
	区级财政统筹 

	综合治理 
	工程治
理 
	工程治理项目（个） 
	/ 
	2 
	/ 
	/ 
	/ 
	2 
	/ 
	/ 
	/ 
	1 
	/ 
	1 
	/ 
	1 
	/ 
	/ 
	/ 
	1 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	

	
	
	工程治理资金（万元） 
	/ 
	420 
	156 
	/ 
	/ 
	576.02 
	/ 
	/ 
	156.02 
	/ 
	/ 
	156.02 
	/ 
	420 
	/ 
	/ 
	/ 
	420.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	区级财政统筹 

	能力建设 
	机构建
设 
	驻县联乡单位（个） 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5.00 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5.00 
	

	
	
	值班值守机构（个） 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	15 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5.00 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5.00 
	

	
	
	组织领导小组（个） 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	15 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5.00 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5.00 
	

	
	
	技术支撑体系建设（万元） 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	98.55 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	98.55 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.00 
	省级统筹资金 

	
	应急能
力建设 
	宣传培训（次） 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	15 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	

	
	
	应急演练（次） 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	15 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	

	
	
	应急避难场所建设（个） 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	

	
	
	应急能力建设（万元） 
	21 
	21 
	21 
	21 
	21 
	105 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	35.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	35.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	7.00 
	35.00 
	区级财政统筹 

	信息系统 
	地质灾
害防治
信息系
统建设 
	云南省地质灾害防治管理信息系统更新（是/否） 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地质灾害防治项目管理系统更新（是/否） 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	
	是 
	是 
	是 
	是 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自然资源资金监测监管系统更新（是/否） 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	是 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	信息系统培训（次） 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	5 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计投入经费 
	105 
	669 
	224 
	128 
	68 
	1194 
	61 
	101 
	196 
	64 
	40 
	463 
	31 
	495 
	15 
	31 
	15 
	585.9 
	12.9 
	73 
	13 
	33 
	12.9 
	144.8 
	

	合计区级资金 
	48 
	649 
	204 
	48 
	48 
	998 
	21 
	81 
	177 
	21 
	21 
	320 
	15 
	495 
	15 
	15 
	15 
	553.2 
	12.9 
	73 
	13 
	13 
	12.9 
	124.8 
	

	合计省市级资金 
	57 
	20 
	20 
	80 
	20 
	196 
	41 
	20 
	20 
	44 
	20 
	143 
	17 
	0 
	0 
	16 
	0 
	32.74 
	0 
	0 
	0 
	20 
	0 
	20 
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（三）资金来源 
地质灾害的防治经费，总体根据《国务院办公厅关于印发自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕 19 号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕10 号）相关要求进行资金渠道划分。 
区级应建立多元化多渠道的投资机制。应坚持“自然因素造成的地质灾害由政府出资，分别列入各级地方人民政府的财政预算，人为活动引发的地质灾害按照“谁引发、谁治理”，由责任单位承担”的原则。由此，因矿业开发、水利工程、交通运输、能源开发、弃土排土等人为活动引发的崩塌、滑坡等地质灾害由业主或相关责任人出资治理，因降雨、山洪等自然因素或政府开发及修建道路等城市配套建设等政府行为引发的地质灾害由相关防治责任由有关行业主管部门负责。地质灾害基础调查、监测、预报预警工作等公益性防灾减灾工程纳入财政预算。并根据地质灾害灾情和险情等级将地质灾害的防治经费分别列入财政年度预算。区级人民政府应当针对辖区地质灾害防治工作实际，安排相应的经费用于地质灾害巡查、监测、调查和防治，尤其要落实汛期地质灾害应急调查和应急治理经费。鼓励社会资金参与地质灾害防治、生态环境保护修复等工程项目，按出资比例享受治理成果。 
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六、防治效益 
（一）社会效益 
本规划的实施可以有效减少和避免地质灾害可能造成的人员伤亡、有效减轻人们的精神负担和心理创伤，对当地社会稳定、促进民族团结有积极的作用和意义；基础设施及民生环境安全得到进一步保障同时，可促进经济社会可持续发展。 
规划实施后(至2025年)，受地质灾害威胁群众得到保护，可有效减少或避免群死群伤事件发生，进一步保障全面建成和谐小康社会。 
（二）经济效益 
经初步匡算，本规划约需投入防治资金1194万元，通过各项预防措施的落实和主动治理，可使目前受地质灾害威胁的259人、2030万元财产排除地质灾害威胁，使445人、3910万元财产的安全得到进一步保障，其投保比（投入与保护财产比值）较大，能有效保护人民的生命和经济效益。 
（三）环境效益 
地质灾害防治工作本身就是一项以控制环境恶化、保障民生安全的系统工程。治理工程的实施可有效改善其危害区的水土流失和人居环境条件，有效减缓或消除灾害对局部地貌景观、森林植被、土地资源的破坏和影响，减轻人类工程活动对地质环境的影响和破坏，以达到人与自然和谐之目的；各项防治措施的落实可以让全社会密切关注
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地质环境问题，重视环境保护工作，为建设环境友好型社会提供保障。
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七、保障措施 
地质灾害防治是一项系统性强，涉及面广，组织、协调、管理难度较大的工作，单由政府或主管部门投入不能有效解决问题，必须通过制度制约，从统一领导、加强协调，整合资源、部门联动，明确责任、严肃惩处，保证投入、追踪问责等方面加以保障，才能保证官渡地质灾害防治规划顺利实施。 
（一）完善法规制度 
进一步健全完善与《地质灾害防治条例》配套的相关地方性法规体系，尽快出台适合官渡的地方专项管理规章、制度或实施细则，使地质灾害防治工作有法可依、有章可循。完善地质灾害调查、危险性评估、预警预报、防灾预案、灾情速报、应急反应、险情巡查、汛期值班、专项资金等各项制度，并严格监督执行，实现地质灾害防治法制化、规范化。 
（二）统一领导、加强协调 
官渡区人民政府对本区地质灾害防治工作负总责，分管副区长为第一责任人。区自然资源局在区委区政府的统一领导下，做好地质灾害防治组织协调工作，监督指导有关部门和单位依法履行地质灾害防治责任。 
官渡区自然资源局应加强地质勘查管理股的机构建设，根据工作需要确保人员配置、队伍稳定，做到定人、定岗、定责，鼓励在岗人员开拓创新，认真落实各项方针、政策，切实做好地质灾害防治工作。负责辖区内地质灾害防治项目的申报和组织实施，接受省、市指导，跟踪和督查。 
（三）整合资源、部门联动 
官渡区自然资源局要与地质灾害防治专业队伍、科研机构及专家建立良好稳定的合作关系，依靠专家和工程技术人员，大力提升官渡区地
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质灾害防治科技水平。 
加强与水利、防震减灾、气象、广播电视和通信部门的沟通与联系，整合相关资金、资料和设备资源，确保地质灾害防治做到统筹兼顾、科学合理。 
区发改、工信、水务、交运、住建、林草、教体、卫健、文旅等其他相关部门按照职责分工，组织指导本行业内单位和项目业主，切实做好地质灾害调查评估、监测预警、工程治理、搬迁避让等工作，不断加强行业内工程施工、生产经营的组织管理，有效减少人类工程活动对地质环境的影响。 
农村民居地表安全工程、新农村建设、土地开发整理、农业产业结构调整等项目，建设前与官渡区自然资源局协商，尽可能避免因工程建设引发新的地质灾害。 
（四）分级负责、严肃奖惩 
	官渡区人民政府负责组织实施，乡镇（街道）各级政府负责具体做好有关工作。签订目标责任书，严格考核，根据相关规定严肃奖惩。 
（五）保证投入、追踪问效 
官渡区人民政府把辖区地质灾害防治工作经费纳入地方经济与社会发展计划和财政预算，建立地质灾害防治专项资金，需要争取国家财政援助的项目，要及时如实上报，保证防治资金来源。中型以上地质灾害隐患项目，及时组织上报，争取上级财政专项资金支持，建立地质灾害防治专项资金账户，确保防治资金专款专用。 
严格按照《地质灾害防治条例》规定的“谁引发、谁治理”原则，对人为活动引发的地质灾害，由引发者出资治理；对于自然产生的或引发责任主体难以明确的地质灾害，坚持国家财政、地方财政和受益者共同出资，合理分担的原则，筹集治理资金。 
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	全社会参与监督管理，保证地质灾害防治工作有条不紊进行，对松懈怠慢行为追究相关领导责任，情节严重者交司法机关处理。 
（六）加强宣传教育 
官渡区人民政府应加大地质灾害防治知识的宣传、教育力度，官渡区自然资源局积极做好本部门和基层领导干部、监测人员的培训工作，提高人员素质，逐步实现培训工作的制度化和经常化。通过电视、广播、板报、标语等传媒载体，充分利用节假日、赶集日、土地日等时机，普及识灾、防灾、避灾和自救、互救知识，充分调动全民参与地质灾害防治的积极性。 
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附  则 
本《规划》经官渡区人民政府批准后颁布实施。 
本《规划》由官渡区人民政府负责解释。 
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附  表 
附表1 官渡区地质灾害隐患点概况表 
	州（市） 
	县（市、
区） 
	现有隐患（处） 
	威胁对象 
	诱发因素（处） 

	
	
	特
大
型 
	大
型 
	中
型 
	小
型 
	合
计 
	人口
（人） 
	资产 （万
元） 
	自然因
素为主 
	有责任
主体 
	百姓切
坡建房 

	昆明市 
	官渡区
管辖 
	/ 
	/ 
	/ 
	6 
	6 
	34 
	760 
	6 
	/ 
	/ 

	昆明市 
	经开区
托管 
	/ 
	/ 
	1 
	12 
	13 
	515 
	2510 
	12 
	/ 
	1 

	昆明市 
	空港经济区托管 
	/ 
	/ 
	/ 
	10 
	10 
	155 
	2670 
	10 
	/ 
	/ 

	合计 
	0 
	0 
	1 
	28 
	29 
	704 
	5940 
	28 
	0 
	1 

	注： 
1本表由各级自然资源部门依据现有管理台账填写，并与系统内数据保持一致； 
2.现有隐患按险情等级填写，即：特大型指威胁人口1000人及以上或威胁财产1亿元及以上；大型指威胁人口500人及以上或威胁财产5000万元及以上；中型指威胁人口100人及以上或威胁财产1000万元及以上；小型指威胁人口100人及以下或威胁财产1000万元及以下。 
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附表1-1  官渡区地质灾害隐患点一览表 
	序
号 
	统一编号 
	地质灾害点统一
编号 
	隐患点位置 
	隐患点坐标 
	隐患点类型 
	诱发因素 
	威胁对象 
	险情
等级 
	稳定性 
	防治措施 

	
	
	
	县(区) 
	乡(镇)） 
	村委会 
	组 
	北纬 
	东经 
	
	
	户
数 
	人数 
	资产(万元) 
	
	
	

	1 
	KMGD01 
	530111000023 
	官渡区 
	金马街道办 
	方旺社区 
	一组（茶山） 
	25°01′49.60″ 
	102°47′22.00″ 
	滑坡 
	自然因素 
	1 
	12 
	60 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	2 
	KMGD02 
	530111040025 
	官渡区 
	金马街道办 
	太平社区 
	太平村 
	25°02′08.10″ 
	102°45′51.60″ 
	滑坡 
	自然因素 
	
	20 
	180 
	小 
	较稳定 
	工程治理 

	3 
	KMGD03 
	530111000034 
	官渡区 
	小板桥街道办 
	羊甫社区 
	李老山 
	24°57′57.00″ 
	102°48′31.20″ 
	滑坡 
	自然因素 
	3 
	15 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	4 
	KMGD04 
	530111000036 
	官渡区 
	小板桥街道办 
	高楼房社区 
	高楼房废旧物资堆场 
	24°57′12.19″ 
	102°48′13.26″ 
	滑坡 
	自然因素 
	1 
	3 
	20 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	5 
	KMGD05 
	530111000037 
	官渡区 
	矣六街道办 
	高楼房社区 
	高楼房村东侧滑坡 
	24°57′23.10″ 
	102°47′55.70″ 
	滑坡 
	自然因素 
	4 
	18 
	100 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	6 
	KMGD06 
	
	官渡区 
	金马街道办 
	虹桥社区 
	虹桥建材城 
	25°02′13.0″ 
	102°46′3.6″ 
	滑坡 
	自然因素 
	25 
	50 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	7 
	KMJK01 
	530111000026 
	经开区 
	阿拉乡 
	高坡 
	三瓦村（祭虫山） 
	25°01′00.30″ 
	102°50′14.04″ 
	滑坡 
	自然因素 
	3 
	15 
	50 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	8 
	KMJK02 
	530111010025 
	经开区 
	阿拉乡 
	高坡 
	三瓦村（昆粮四库） 
	25°01′25.00″ 
	102°49′37.00″ 
	不稳定斜坡 
	自然因素 
	4 
	10 
	100 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	9 
	KMJK03 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	阿拉 
	阿拉村（秋龙沟，食品加
工厂后方） 
	25°00′04.00″ 
	102°50′46.20″ 
	滑坡 
	自然因素 
	6 
	120 
	100 
	中 
	稳定 
	群测群防 

	10 
	KMJK04 
	530111000040 
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	小石坝（丁家山脚） 
	25°00′16.14″ 
	102°49′51.15″ 
	滑坡 
	自然因素 
	10 
	30 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	11 
	KMJK05 
	530111000027 
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	大石坝（牛头山箐脚） 
	25°00′52.64″ 
	102°49′23.41″ 
	崩塌 
	自然因素 
	1 
	5 
	15 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	12 
	KMJK06 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	大石坝（石塘山） 
	25°00′38.88″ 
	102°49′11.29″ 
	滑坡 
	自然因素 
	1 
	5 
	15 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	13 
	KMJK07 
	530111000028 
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	小石坝（机修厂家属区） 
	25°00′51.69″ 
	102°50′13.98″ 
	滑坡 
	自然因素 
	10 
	30 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	14 
	KMJK08 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	小石坝（灭失矿山原采石
坑、家具厂） 
	25°00′10.47″ 
	102°49′21.02″ 
	崩塌 
	综合因素 
	10 
	30 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	15 
	KMJK09 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	小石坝（铁路机械学校后
方小加工厂） 
	25°00′04.80″ 
	102°49′26.20″ 
	滑坡 
	自然因素 
	10 
	30 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	16 
	KMJK10 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	石坝 
	小石坝（铁路机械学校后
方弃土边坡） 
	25°00′02.30″ 
	102°49′27.00″ 
	滑坡 
	自然因素 
	10 
	30 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	17 
	KMJK11 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	阿拉 
	白水塘（江东集团下方边
坡） 
	24°59′32.80″ 
	102°50′38.50″ 
	滑坡 
	自然因素 
	1 
	35 
	100 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	18 
	KMJK12 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	清水 
	海子新村原李世能采石
场 
	24°59′32.8″ 
	102°50′38.5″ 
	崩塌 
	综合因素 
	
	
	关停矿区 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	19 
	KMJK13 
	
	经开区 
	阿拉乡 
	高坡 
	三瓦村 
	25º00′37.00″ 
	102º50′01.60” 
	滑坡 
	自然因素 
	
	 过往人员 
	100 
	小 
	不稳定 
	工程治理 

	20 
	KMKG01 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	阿底社区居民委员会 
	二京村小组1号 
	25°02′11.90″ 
	103°00′07.20″ 
	滑坡 
	自然因素 
	1 
	7 
	20 
	小 
	稳定 
	群测群防 

	21 
	KMKG02 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	复兴社区居民委员会 
	下麻冲村小组 
	25°07′59.04″ 
	102°53′24.79″ 
	滑坡 
	自然因素 
	2 
	9 
	90 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	22 
	KMKG03 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	阿底社区居民委员会 
	二京村小组2号 
	25°02′07.70″ 
	103°00′01.10″ 
	滑坡 
	自然因素 
	2 
	10 
	30 
	小 
	稳定 
	群测群防 

	23 
	KMKG04 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	阿底社区居民委员会 
	二京村小组3号 
	25°02′08.30″ 
	103°00′02.54″ 
	滑坡 
	自然因素 
	4 
	18 
	60 
	小 
	稳定 
	群测群防 

	24 
	KMKG05 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	花箐社区居民委员会 
	朱砂箐村小组1号 
	25°09′43.70″ 
	102°53′51.90″ 
	滑坡 
	自然因素 
	1 
	2 
	100 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	25 
	KMKG06 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	花箐社区居民委员会 
	朱砂箐村小组2号 
	25°09′48.40″ 
	102°53′55.80″ 
	滑坡 
	自然因素 
	4 
	9 
	300 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	26 
	KMKG07 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	花箐社区居民委员会 
	花箐村小组 
	25°07′26.90″ 
	102°55′04.20″ 
	地面塌陷 
	自然因素 
	3 
	10 
	200 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	27 
	KMKG08 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	花箐社区居民委员会 
	花箐村小组公路溶岩塌
陷 
	25°07′20.00″ 
	102°55′08.00″ 
	地面塌陷 
	综合因素 
	3 
	16 
	300 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	28 
	KMKG09 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	云瑞社区居民委员会 
	浑水塘小组 
	25°08′19.84″ 
	103°00′19.36″ 
	地面塌陷 
	自然因素 
	4 
	19 
	400 
	小 
	较稳定 
	群测群防 

	29 
	KMKG10 
	
	空港经济区 
	大板桥街道办 
	矣纳社区居民委员会 
	八家村小组 
	25°12′01.00″ 
	103°01′18.00″ 
	滑坡 
	自然因素 
	3 
	10 
	270 
	小 
	不稳定 
	群测群防 
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附表2  官渡区地质灾害工程治理项目规划表(2021～2025年) 
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