
昆明市官渡区方旺林场杨林林区石漠化治理(2024年度)设计采购施工(EPC)总承包项目招标公告
项目编号: TCJS-EPC-20240723
1.招标条件
本招标项目昆明市官渡区方旺林场杨林林区石漠化治理(2024年度)设计采购施工(EPC)总承包项目(项目名称)已由云南省昆明空港经济区经济贸易发展局(项目审批、核准或备案机关名称)以《关于昆明市官渡区方旺林场杨林林区石漠化治理项目可行性研究报告的批复》(云空港经发字[2022]28号)(批文名称及编号)批准建设，项目业主为昆明市官渡区方旺林场，建设资金来自政府投资(资金来源)，项目出资比例为100%，招标人为昆明市官渡区方旺林场。项目已具备招标条件，现对昆明市官渡区方旺林场杨林林区石漠化治理(2024年度)设计采购施工(EPC)总承包项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：昆明市官渡区方旺林场地处昆明市东郊，场部位于大板桥街道办李其村委会。通过完成方旺林场杨林林区2024年度石漠化治理全面推进生态文明建设，加快区域内石漠化治理的进程，提升昆明周边地区人居环境，实现林业“双增”目标，建设“绿色昆明、美丽空港”。本项目对方旺林场杨林林区376亩石漠化林地进行治理，建设内容为人工造林。
2.2招标范围：完成昆明市官渡区方旺林场杨林林区2024年度石漠化治理的设计、采购及施工等内容。
(1)设计部分：完成本项目的所有设计工作，包括但不限于初步设计、施工图设计、采购清单编制等满足项目建设要求的所有设计工作内容，并完成项目设计有关报批、审批工作，完成施工图设计阶段的专项技术方案审查及全套设计成果资料制作，配合招标人完成报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作；
(2)采购部分：完成本项目所需的设备、材料采购；
(3)施工部分：根据招标人或相关部门审定通过后的施工图及工程量清单内容进行施工，并完成工程结算、竣工决算、资料移交等工作。
2.3建设总投资: 1452.71万元,招标规模: 411.90万元。




2.4资金来源：政府投资，资金落实情况：已落实。
2.5建设地点：昆明市官渡区方旺林场杨林林区。
2.6项目工期：
(1)设计工期：签订合同之日起20日历天内完成施工图深化设计及施工图审查，提供全套经评审或审查合格的施工图纸；
(2)采购工期：签订合同之日起30日历天内完成供货；
(3)施工工期：90日历天，具体开工日期以招标人书面通知为准。
2.7质量标准：
(1)设计部分：符合国家、地方及行业现行设计标准、规范和规程的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求，并对所提供的设计成果负终身质量责任；
(2)采购部分：设备、材料符合设计要求和国家现行相关质量标准规定；
(3)施工部分：符合国家、地方及行业现行施工标准、规范和规程的要求，并确保一次性验收合格。
2.8本次招标接受联合体投标，联合体单位数量不得超过2家(即：联合体单位数量最多为2家)；若投标人为联合体参与本项目投标的，联合体牵头人必须为具备施工资质且承担本项目施工任务的单位，并提供联合体双方签字、盖章的联合体协议书。
2.9标段划分：本项目仅设1个标段。
2.10本项目资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求
3.1第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。
3.2本项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。
对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：执行《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)、《昆明市政务服务管理局关于规范联合惩戒对象的通知》及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》(昆政务通【2020】9号)。




3.3根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(云政办发【2016】68号)的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。招标人在发放中标通知书前，应当以查询函的方式统一向当地人社部门函请出具中标人“工资支付信用记录”等相关记录信息。
3.4对严重失信主体按照《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)执行。
3.5其他:
3.5.1投标人应为经行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证。【联合体投标的，联合体各方均需提供】
3.5.2投标人须具备林业调查规划设计丙级及其以上资质；
3.5.3项目经理：具有园林绿化或林业工程相关专业中级及其以上技术职称或二级及其以上建造师执业资格证书，须为本单位在职人员。
3.5.4设计项目负责人：具有林业工程相关专业中级及其以上技术职称证书，须为本单位在职人员。
3.5.5财务要求：投标人财务状况良好，提供2021年~2023年经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括资产负债表、现金流量表和利润表(或损益表，下同)】【注：投标人若为事业单位的，则不需提供利润表；新成立企业不满三年的须提供成立至今经第三方机构审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、现金流量表和利润表)】【联合体投标的，由联合体牵头单位提供即可】。
3.5.6信誉要求：近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入经营异常名录；投标人在经营活动中没有重大违法记录，投标人没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，未在昆明市公共资源交易当事人信用奖惩名单中存在不良行为，未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“限制投标名录”的，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，近三年未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。投标人存在以上不良信用记录的，不得参与本项目投标活动，否则否决其投标资格。
注：投标人为联合体投标的，联合体各方中的任何一方存在以上不良信用记录的，均不得参与本项目投标活动，否则否决其投标资格。




3.5.7关于行贿犯罪档案查询的说明：招标人(采购人、出让人、竞卖人)等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息，且查询行贿犯罪档案对象仅为中标人(中选人、成交人)；若经招标人查询存在行贿犯罪情形的，取消其中标候选人资格。
注：投标人为联合体投标的，联合体各方中的任何一方存在行贿犯罪情形的，取消其中标候选人资格。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者(以网站公布时间为准)，登录云南省公共资源交易信息网点击切换至“昆明市”,凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料(含电子招标文件，格式为*.BZBJ)；未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书(CA),并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
4.2招标人不提供邮购招标文件服务。
5.投标文件的递交
5.1投标文件上传的截止时间(投标截止时间，下同)以网站公布时间为准。
5.2网上递交：网上递交网址为云南省公共资源交易信息网，点击切换至“昆明市”,投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3其他(开标规定等)：根据昆明市政务服务管理局昆政务笺【2021】2号文规定，开标采用“智能开标”的方式，开标网址为：云南省公共资源交易信息网，点击切换至“昆明市”。注: ①投标人应提前熟悉网上开标远程解密有关操作事项。②投标人须在招标文件规定的投标截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成解密、开标一览表确认等操作。若投标人未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。③投标人无需到现场参加开标会议。
5.4本项目开标地点：昆明市公共资源交易中心开标厅(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼2楼开标厅)(注：具体开标厅详见当日电子屏幕)。




6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在昆明市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台(云南省·昆明市) 、全国公共资源交易平台(云南省)/云南省公共资源交易信息网、中国招标投标公共服务平台上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7.联系方式[image: ]
招标人：昆明市官渡区方旺村居民
地址：昆明市官渡区大板桥街道李其社区上李其居民小组
联系人：赵瑜
电话: 13708766690
招标代理机构：云南天城建设项目管理有限公司
地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处关岭路77号1-1-2号
联系人：王师
[bookmark: _GoBack]联系电话: 153*****824
监督部门名称及联系方式：官渡区政务服务管理局(0871-67176611)。
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